
****

## **Отчет по Программе**

**комплексного социально-экономического развития**

**Пудожского городского поселения**

**за 2011 – 2013 годы**

**Программные мероприятия по направлению «Развитие промышленности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие промышленности | | | | | | | | Итоги выполнения |
| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, млн.руб. | | | |
| Бюджет РФ | Бюджет РК | Бюджет поселения | Собственные средства предприятий |
| Лесопромышленный комплекс | | | | | | | |  |
| 1. Строительство на территории промышленной зоны г. Пудожа теплоэлектростанции | ОАО «ЛХК «Кареллеспром» | 2011г.-2013г. | Реализация электрической энергии будет осуществляться в сети сетевой компании ОАО МРСК «Северо-Запада». Порядка 20 МВт тепловой мощности станции будет использовано для отопления и горячего водоснабжения Пудожского городского поселения и 20 МВт - будут востребованы в бизнес - проектах, в частности в проекте производства берёзового мебельного щита. | - | - | - | 2012г.-2800 | Проект нереализован в связи с банкротством ОАО «ЛХК Кареллеспром» |
| 2.Строительство завода по производству березового мебельного щита | ОАО «ЛХК «Кареллеспром» | 2011 г.-2013г. | Тепловая энергия для сушки пиломатериалов будет подаваться от теплоэлектростанции. Мощность потребляемой тепловой энергии составит порядка 20 МВт. Отходы от производства мебельного щита в объёме 150 тыс. пл. куб.м. будут подаваться на сжигание в теплоэлектростанцию. | - | - | - | 2012г.- 1220  2013г. – 480 | Проект нереализован в связи с банкротством ОАО «ЛХК Кареллеспром» |
| Электроэнергетика | | | | | | | |  |
| 1.реконструкция распределительной сети 0,4-10кВ филиала "Карелэнерго" г. Пудож; | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» | 2011г.-2013г. | Улучшение качества предоставляемых услуг | - | - | - | 2011г. – 9,52 | Филиалом ОАО МРСК Северо-Запада Карелэнерго проведена реконструкция, техническое перевооружение объектов и техническое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.  Фактическое финансирование капитальных вложений составило: - по реконструкции ВЛ-35кВ Л-83п "Пудож-Кубово" (замена 233 деревянных опор на ж/б, замена провода по трассе 47,4 км) 10,009 млн. руб.; - реконструкция распредсетей 0,4-10кВ филиала "Карелэнерго" г. Пудож 9,894 млн.руб. |
| 2.техническое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям; | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» | 2011г.-2013г. | Улучшение качества предоставляемых услуг | - | - | - | 2011г.-2,12 |
| 3.техническое перевооружение подстанции | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» | 2011г.-2013г. | Улучшение качества предоставляемых услуг, за счет технического перевооружения подстанции 110/35/10 кВ ПС 36 Пудож, замена секционного масляного выключателя 110 кВ на элегазовый, установка элегазовых выключателей в количестве 2 шт., замены ОДТ КЗТ 110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 2 шт., масляный выключатель 35 кВ на вакуумные в количестве 6 шт.; модернизации устройств РЗАИ, СДТУ к 2015 году. | - | - | - | - |

**Программные мероприятия по направлению «Развитие сельского хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие сельского хозяйства | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, млн.руб. | | | | Итоги исполнения |
| Бюджет РФ | Бюджет РК | Бюджет  поселения | Собственные средства предприятий |
| 1.Информационно-консультационная поддержка всех сельскохозяйственных и рыбохозяйственных организаций, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, КФХ, ЛПХ, садоводческим и огородническим объединениям граждан, зарегистрированных на территории Пудожского муниципального района | Администрация района, Администрация городского поселения | 2011-2013 г.г. | Вовлечение субъектов агропромышленного комплекса в развитие экономики района. | - | - | - | - | В течении отчетного периода выдавались выписки из похозяйственных книг для получения целевых кредитов под развитие ЛПХ:  -2011г. – 16 выписок;  -2012г. – 21 выписка;  - 2013г. – 13 выписка. |
| 2. Проведение на территории города осенней сельскохозяйственной ярмарки | Администрация городского поселения, Администрация района, сельхозтоваропроизводители | 2011 -2013г.г. | Обеспечение населения района свежей натуральной продукцией. Решение проблемы реализации продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями. | - | - | - | - | Проводится ежегодно, безвозмездные поступления от предпринимателей участвующих в ярмарке составили:  2011-10,9 тыс.руб от 55 участников;  2012-5,9 тыс.руб. от 30 участников;  2013- 19,75 тыс.руб от 79 участников. |
| 3. Выделение земельных участков юридическим и физическим лицам для ведения фермерских и личных подсобных хозяйств, для жилищного строительства, огородничества | Администрация Пудожского муниципального района, Администрация городского поселения. | 2011-2013 г.г. | Рост производства сельхозпродукции во всех хозяйствах. Наиболее полное использование с/х земель.  Развитие жилищного строительства. | - | - | - | - | По состоянию на 01.01.2014г. заключено договоров аренды под:  огородами 123 земельных участка на 59884 кв.м.;  сенокосы 14 участков общей площадью 407203 кв.м.  под ИЖС 132 договора на 140766 кв.м., в т.ч. в сельской местности 7 договоров на 7580 кв.м.  Выдано градостроительных планов земельных участков:  2012г. – 36 пл.  2013г. – 50 пл.  Выдано разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства:  2012г. – 36 раз.  2013г. – 47 раз.  Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию:  2012г. – 7 об.  2013г. – 17 об. |
| 4.Проведение инвентаризации субъектов частного сектора (ведение похозяйственных книг) | Администрация городского поселения | 2011 -2013 г. г. | Возможность установления реально существующих личных подсобных хозяйств, производство в них сельхозпродукции | - | - | 2011г.-0,017  2012г.-0,017  2013г.-0,017 | - | Осуществляется ведение  24 похозяйственных книг;  в 2011 году числилось 619 хозяйств;  в 2012 году числилось 636 хозяйств;  в 2013 году 628 хозяйств на территории поселения.  Поголовье скота составило:  2011- 563 гол.  2012- 546 гол.  2013-572 гол.  Проводиться ежегодная инвентаризация хозяйств за счет средств местного бюджета:  2011г.-0,019 млн. руб.  2012г.-0,019 млн. руб.  2013г.-0,019 млн. руб. |

# **Программные мероприятия по направлению «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие туризма | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, млн.руб. | | | Итоги исполнения |
| Бюджет РФ,РК | Бюджет поселения | Собственные средства предприятий |
| 1.Развитие сельского туризма:  -создание сети гостевых домов на базе домашних хозяйств на территории города; | ЧП Ковин А.Б. | 2011-2013г.г. | Социальный и экономический эффект реализации данных мероприятий заключается в создании новых рабочих мест в сфере туризма, увеличение поступлений в бюджет. (земельного налога) | - | - | - | На территории г. Пудожа действуют 2 гостевых дома по ул. Горького д.5 кв.1 и кв.2 |
| 2.Разработка туристских маршрутов:  г.Пудож – д.Кубовская – п.Водла  г.Пудож – Кочковнаволок  Выездных экскурсий в г.Каргополь, Вытегру. | Пудожский историко-краеведческий музей, инвесторы | 2011- 2013г. | Расширение количества и улучшение качества предлагаемых туруслуг на основе развития внутреннего и въездного туризма | - | - | - |  |
| 3.Создание ЗАО «Координационный туристический центр», создание турагентства; создание информационной базы туристической индустрии. | Пудожский историко-краеведческий музей, инвесторы | 2011- 2013г. | Расширение количества и улучшение качества предлагаемых тур.услуг на основе развития внутреннего и въездного туризма | - | - | 2012г.-0,41  2013г.-0,94 |  |
| 4.Развитие традиционных ремесел,  Создание центра ремесел. | Администрация городского поселения, Пудожский ДК | 2011-2013г.г. | Обеспечение самозанятости населения и сохранение рабочих мест | - | - | - | Центр не создан в связи с отсутствием специалиста в данной области развития культуры в Пудожском ДК |

## **Программные мероприятия по направлению «Развитие малого и среднего бизнеса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малого и среднего бизнеса | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, млн.руб. | | | Итоги исполнения |
| Бюджет РФ, РК | Бюджет поселения | Собственныесредства |
| 1.Разработка и принятие программы по поддержке малого и среднего предпринимательства | Администрация Пудожского муниципального района, Администрация Пудожского городского поселения | 2011г. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для развития предпринимательской деятельности. Развитие социального партнерства между бизнесом и МСУ. Обеспечение самозанятости населения. | - | - | - | Утверждена Решением Совета Пудожского городского поселения №17 от 30.05.2012г. ведомственная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского городского поселения» |
| 2. Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства | Администрация Пудожского городского поселения | 2011-2013 г.г. | Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства | - | - | - | Размещено муниципальных заказов у субъектов МСП:  2011г. – 2 контракта на 359 тыс.руб.;  2012г. – 5 контрактов на 720 тыс.руб.  2013г. – 6 контрактов на 520 тыс.руб. |
| 3.Участие субъектов малого предпринимательства в торгах по продаже муниципального имущества и конкурсах на право заключения договоров аренды. | Субъекты малого предпринимательства | 2011-2013 г.г. | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, создание новых рабочих мест | - | - | - | За период заключено договоров аренды с индивидуальными предпринимателями:  2011г. – 11 дог. на 514,26 кв.м.;  2012г. – 3 дог. на 577,2 кв.м.;  2013г. – 3 дог. на 553,2 кв.м.  Предоставлено льгот по оплате арендной платы за муниципальное имущество в связи с проведением ремонтов данного имущества:  2011г. - по 2 договорам на сумму 22,1 тыс.руб.  2012г. – по 2 договорам на сумму 47,1 тыс.руб. |
| 4.Выделение инвестиционной площадки под строительство торгового центра | Администрация Пудожского муниципального района, городского поселения | 2011-2013г.г. | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, создание новых рабочих мест | - | - | - | Введен в эксплуатацию торговый центр «Агат», общая площадь – 1387 кв.м., площадь земельного участка 1170 кв.м. На территории поселения расположены 4 инвестиционные площадки:  - земельный участок площадью 50,0 га под деревообрабатывающее производство по ул. Пионерская, г. Пудож;  - земельный участок площадью 80,0 га под деревообрабатывающее производство на въезде в г. Пудож;  - земельный участок площадью 5,0 га под ферму КРС до 200 гол.в г. Пудож;  - земельный участок площадью 5,0 га под строительство гостиничного комплекса «Северная дорога» при въезде в г. Пудож. |
| 5.Расширение вида оказываемых бытовых услуг | ООО Горбытсервис | 2011-2013г.г. | Создание новых 6 рабочих мест | - | - | 2011г.–0,03 | Не проводилось в отчетном периоде. |
| 6.Изготовление жилых домов из оцилиндрованного бревна, изготовление блоков из опилкобетона | МУП Ресурс | 2011-2013г.г. | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, создание новых рабочих мест | - | - | 2011г.-1,5 | 0,95 млн.руб. установлено оборудование МУП Ресурс |
| Расширение торговой сети, открытие нового аптечного пункта МУП Фармация» | МУП Фармация | 2011-2013г.г. | Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, создание новых рабочих мест | - | - | 2011г.-0,05 | Открыт филиал аптечного пункта в магазине «М@М» по ул. Комсомольской, г. Пудож. |

### Программные мероприятия по направлению «Развитие системы жизнеобеспечения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы жизнеобеспечения | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Источники и объемы финансирования, млн. руб. | | | | Итоги исполнения |
| Бюджет РФ | Бюджет РК | | Бюджет поселения |
| 1.Формирование конкурентных отношений в сфере управления жилищным фондом | Администрация городского поселения | До 2013г. | Развитие конкуренции в сфере обслуживания жилищного хозяйства | - | - | | - | Проводился конкурс по выбору управляющей компании. |
| 2. Усиление роли населения в содержании жилищного фонда и придомовых территорий | Администрация городского поселения | До 2013г. | Формирование альтернативных муниципальным структурам механизмов и схем управления жилищным фондом. Информирование население о формах управления жилищным фондом. | - | - | | - | Участие в выборах совета дома. По 24 домам Совет выбран. Участие в общих собраниях собственников жилья. Проведение обследования жилого фонда:  2011г. – 36 жилых помещений;  2012г. – 35 жилых помещений;  2013г. – 47 жилых помещений. |
| 3. Участие города в программах по реализации Закона от 21.07.07 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского поселения | 2011-2013г. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Проведение капитального ремонта жилищного фонда, капитальный ремонт жилищного фонда | 2010- 2011г. - 4,0 | 2010-2011г. – 12,0 | | 2010-2011г.- 0,776 | Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по ул. Пионерской г. Пудож.  Переселено 43 гражданина.  РФ – 4,250 млн. руб.  РК – 12,170 млн. руб.  МБ – 0,8 млн.руб. |
| 4. Благоустройство территории | Администрация городского поселения,  МУП Городское коммунальное хозяйство | 2011-2013г. | озеленение города | - | - | | 2011г. – 0,2  2012г.- 0,2  2013г.- 0,2 | Фактически израсходовано на озеленение поселения:  2011г. – 0,26 млн. руб.  2012г.- 0,28 млн. руб.  2013г. – 0,49 млн. руб.  В соответствии с заключенными договорами ООО «Комфорт» занималось сносом сухостойных аварийных деревьев, всего снесено 138 дерево (51 в 2012г.). Производилась:  -санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников в парках, скверах, в посадках вдоль улиц,;  -высадка в скверах и у жилых домов кустарника;  - перекопка клумб и посадка цветов;  - уход за зелеными насаждениями; -Производилась уборка скверов, газонов от опавшей листвы, покос и уборка травы в течении осеннее - весеннего периода на площади 9,5 га. |
| 5.Формирование конкурентных отношений и создание условий в сфере транспортного обеспечения населения | Администрация городского поселения, частный сектор | 2011-2013  годы. | Оптимизация объемов транспортного обслуживания и улучшения качества. | - | - | | - | В соответствии с Распоряжение администрации Пудожского городского поселения № 155-р от 27.12.2012г. заключен договор на осуществление городских перевозок с ИП Малодушевым В.А. с соглашением о финансировании части затрат по предоставлению данных услуг. Финансирование городских перевозок за счет местного бюджета составило:  2012г. – 50,4 тыс.руб.  2013г. - 181,4 тыс.руб. |
| 6. Разработка и утверждение программы приватизации муниципального имущества | Администрация городского поселения | 2011 г. | В рамках Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. для оптимизации муниципального имущества и пополнения доходов в местный бюджет. | - | - | | 2011г. – 0,01  2012г. – 0,01  2013г. – 0,01 | Программа утверждена Решением Совета Пудожского городского поселения №17 от 30.05.2012г.  Произведена оценка здания по ул. Комсомольской, д.3 г. Пудож  2011г. – 0,05 млн. руб.  2012г. - 0,00  2013г. – 0,00 |
| 7. Инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности; оценка стоимости объектов муниципальной собственности, которые могут быть использованы в коммерческих целях. | Администрация городского поселения | 2001-2013 годы. | Минимизация бюджетных средств по содержанию объектов недвижимости, дополнительное получение бюджетных доходов | - | - | | 2011г. – 0,08 | За отчетный период проведены работы по оформлению документов на 2 бесхозяйных объекта :  - подстанция по ул. Ленина, д.33 г. Пудож;  - ¾ доли жилого дома по ул. Ленина, д.46 г. Пудож.  Профинансировано изготовление технических паспортов и техпланов в:  2011г. – 0,01 млн. руб. (Пушкина, 3)  2012г. – 0,14 млн. руб. (изготовление тех.паспортов на вновь построенные дома по ул. Пионерской)  2013г. – 0,35 млн. руб. (сети водопровода и канализации) |
| 8. Привлечение организаций и частных лиц к управлению муниципальной недвижимостью на конкурсной основе. | Администрация городского поселения | 2011-2013годы. | Создание конкурсной среды для снижения стоимости услуг для населения. | - | - | | - | За отчетный период проведено 19 конкурсов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Предоставлена 31 заявка на участие в конкурсах на право заключения договоров аренды. |
| 9. Оптимизация расходов на содержание муниципальных зданий (размещение в одном здании нескольких учреждений) | Администрация городского поселения | 2011-2013 г.г. | Экономия бюджетных средств | - | - | | - | Сдача в аренду свободных помещений МБУК Пудожский ДК. Заключено 13 договоров аренды. Получено доходов от сдачи в аренду свободных помещений Пудожским ДК:  2012г. – 502,8 тыс.руб.  2013г. – 508,5 тыс.руб. |
| 10. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества, обеспечение эффективного администрирования доходов от использования муниципального имущества, усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество. | Администрация городского поселения | 2011-2013г.г. | Повышение доходной части бюджета | - | - | | - | За период выставлено 17 претензий на 0,9 млн. руб. Погашено в результате претензионной работы 15 претензий на сумму 0,83 млн.руб. По 2 должникам исполнительные листы направлены в Службу судебных приставов для взыскания (ИП Комичева Н.В., ИП Крылов А.С.) |
| 11. Выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | Администрация района, Администрация городского по сселения | 2011-2013 годы. | Развитие жилищного строительства и оказание содействия населению для участия в республиканских и федеральных программах «Жилище» | - | - | | - | Под ИЖС выделено 132 участка на общую площадь 140,8 тыс.кв. м.  Выдано градостроительных планов земельных участков:  2012г. – 36 пл.  2013г. – 50 пл.  Выдано разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства:  2012г. – 36 раз.  2013г. – 47 раз.  Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию:  2012г. – 7 об.  2013г. – 17 об. |
| 12. Разработка схемы территориального планирования Пудожского городского поселения | Администрация городского поселения | 2011-2013г. | Для обеспечения развития строительства объектов на территории района | - | 2011г. – 1,5 | | 2011г. – 1,5 | Генеральный план и правила землепользования и застройки утверждены. На разработку израсходовано за счет средств  РК–1,45 млн.руб.  МБ–0,856 млн.руб. |
| 13.Инвентаризация земельных участков городского поселения, определение полного круга правообладателей земельных участков | Районная Администрация ,Администрация городского поселения | 2011-2013г.г. | Пополнение доходной части местного бюджета | - | - | | - | За отчетный период проведено 53 проверки по соблюдению земельного законодательства, передано 8 дел в Управление Росрееста по РК по выявленным нарушениям земельного законодательства. |
| 14. Реализация инвестиционного проекта комплексная система водоочистки малых городов РК | Администрация Пудожского городского поселения, госкомитет по реформированию ЖКХ (по согласованию), Министерство строительства РК (по согласованию) | 2011-2013г.г. | Оказание качественной услуги по очистке сточных вод. Охрана природы | Реализация инвестиционного проекта комплексная система водоочистки малых городов РК (проект КСВО РК) 444,350 млр. руб., средства частно-государственного партнерства. На 2011 год в бюджете поселения запланированы 0,5 млн. руб. на принятие меморандума. | | | | Проект включен в Комплексный инвестиционный план развития Пудожского муниципального района на 2011-2015 годы. |
| 15.Реконструкция взлетно-посадочной полосы в г. Пудоже | Районная Администрация | 2011-2013г. | Развитие транспортного сообщения г. Пудожа с субъектами РФ | - | 2011г. – 5,0 | - | | Работы не проводились. |
| 16. достройка 74 кв. секции 104 квартирного дома на ул. К. Маркса72 г. Пудож | Частные инвестиции | 2011-2013г. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | - | - | - | | Инвестор не найден. |
| 17. Ямочный ремонт дорог | Администрация Пудожского городского поселения | 2011-2013г. | Обеспечение безопасности движения | - | - | 2011г.- 0,1  2012г. – 0,1  2013г. – 0,1 | | Произведен ремонт в рамках выделенного финансирования. |
| 18. Замена дорожных знаков | Администрация Пудожского городского поселения | До 2013г. | Безопасность дорожного движения | - | - | 2011г. – 0,01  2012г. – 0,01  2013г. – 0,01 | | Произведена замена дорожных зников в рамках выделенного финансирования. |
| 19. Ремонт стадиона | Администрация Пудожского городского поселения | До 2013г. | Создание условий для занятие населения спортом | - | - | 2011г.- 0,02  2012г.- 0,02  2013г.- 0,02 | | В 2013 году на территории г. Пудожа открыт стадион при школе №1 г. Пудожа по программе «Газпром-детям». На городском стадионе ежегодно к Дню города проводиться ремонт и покраска скамеек, уборка мусора. |

#### Программные мероприятия по направлению «Социальное развитие»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Финансовое обеспечение, млн.руб. | Итоги исполнения |
| Нормативно-правовое обеспечение, материально-техническое обеспечение | 1. Разработка нормативно-правовой базы МУК «Пудожский ДК» в связи с проведением реорганизации путем присоединения МУК «Подпорожский ДК». | 2011г. | из средств, предусмотренных на содержание учреждения культуры | Утверждены следующие нормативные документы:  Регламенты предоставления муниципальных услуг:  - «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов, киносеансов и гастрольных мероприятий театров и филармоний и прочих организаций предоставляющих услуги в сфере культуры» Постановление Администрации Пудожского городского поселения № 256п от 26.06.2013г.  - «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Пудожского городского поселения услугами организаций культуры» Постановление Администрации Пудожского городского поселения № 288п от 05.10.2011г.  - «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Пудожского городского поселения услугами организаций культуры» Постановление Администрации Пудожского городского поселения № 376п от 21.12.2011г.  Постановление Администрации Пудожского городского поселения № 338п от 10.11.2011г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг оказываемых муниципальными учреждениями Пудожского городского поселения в сфере культуры» |
| 2. Разработка муниципального задания на календарный год | ежегодно | Муниципальные задания разрабатываются ежегодно в соответствии с Порядком формирования муниципального задания, утвержденным Постановлением администрации Пудожского городского поселения № 295п от 06.10.2011г. |
| 3. Организация работы по реализации ФЗ № 83 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ) | 2011 г. | В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010г. Администрацией поселения проведена работа по :  - изменению типа учреждений МУК Пудожский ДК на «бюджетное учреждение», МУ Расчетный центр к типу «казенное учреждение», в соответствии с Решением Совета Пудожского городского поселения № 73 от 29.09.2010 г. « О совершенствовании правового регулирования положения муниципальных учреждений Пудожского городского поселения;  - принятие нормативных документов по:  1. утверждению перечня показателей качества муниципальных услуг, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 344п от 15.11.2011г.  2.порядок ведения учета и осуществление хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с исполнением, предусматривающих обращение взыскание на средства муниципальных бюджетных учреждений, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 316п от 24.10.2011г.  3. Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 291п от 05.10.2011г.  4.Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 367п от 12.12.2011г.  5. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями соответствующих муниципальных услуг, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 369п от 12.12.2011г.  6. Определение платы за оказание услуг относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, Решение Совета Пудожского городского поселения № 152 от 28.12.2011г.  7.Порядок формирования муниципального задания, Постановление администрации Пудожского городского поселения № 295п от 06.10.2011г.  8. Положение по оплате труда муниципальных бюджетных и казенных учреждений,  Постановление администрации Пудожского городского поселения № 386п от 14.11.2012г. |
| 4. Проведение текущего ремонта объектов МУК «Пудожский Дом культуры» | 2011 – 2013г.г. | Проводился косметический ремонт в здании ДК г.Пудож (покраска полов в метод. кабинете, покраска фойе, театрального кабинета, замена дверей в театральном кабинете), ремонт крыши в ДК п.Подпорожье, ремонт кровли ДК г.Пудожа |
| 5. Организация мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях культуры | 2011 – 2013г.г. | Проводится систематически противопожарный инструктаж, проверка огнетушителей на исправность, зарядка и приобретение по мере необходимости, изготовлены планы эвакуации 1 и 2 этажей, проведена противопожарная пропитка вДКп.Подпорожье и ДК г.Пудожа |
| 6. организация мероприятий по энергосбережению в учреждениях культуры  - установка теплосчетчика в здании МУК «Пудожский ДК»  - введение энергосберегающих технологий | 2011 г. | Теплосчетчик не установлен.  По мере возможности производится замена эл.ламп на энергосберегающие. |
| Разработка и реализация ежегодной программы «Адресная социальная помощь отдельным категориям населения» | 2011-2013г.г. | 2011 г. – 0,055  2012г. – 0,05  2013г. – 0,05 | Программа адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждена Решением Совета Пудожского городского поселения № 139 от 30.11.2011г. В рамках реализации данной Программы оказана помощь за счет средств местного бюджета в:  2011г. – 28 чел. на сумму 46 тыс.руб.;  2012г. – 31 чел. на сумму 32 тыс.руб.;  2013г. – 30 чел. на сумму 36 тыс.руб.; |
| Развитие самодеятельного творчества, выявление и поддержка молодых дарований, стимулирование деятельности творческих коллективов, показ результатов творческой деятельности клубных формирований | 7. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований | 2011 – 2013г.г. | из средств, предусмотренных на содержание учреждения культуры, привлечение спонсорских средств | На базе Дома культуры работают клубные формирования, в том числе самодеятельные коллективы и любительские объединения разной направленности: хореография, хоровое искусство, театральное, клубы досуга…   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | период | Кол-во кружков, кол-вов и т.д. /кол-во участников | Кол-во любительских объединений, клубов по интересам / кол-во участников | Кол-во культурно-досуговых мероприятий/ кол-во посетителей | | 2011г. | 14 / 159 | 16 / 216 | 435 / 33004 | | 2012г. | 17 / 161 | 14 / 226 | 440 / 37717 | | 2013г. | 9 / 150 | 26 / 215 | 380 / 32300 | |
| 8. Организация выездов коллективов художественной самодеятельности на республиканские конкурсы и фестивали | 2011 – 2013г.г. | В 2012г.-Римма Крапивина-Лауреат фестиваля вг.Троицк Челябинской области., В. Жемойтук-Лауреат межрегионального конкурса в г.Вытегра, Хор ветеранов-участники межрегионального фстиваля в г.Вытегра;  В 2013г.-Народный хор-участники Зональных соревнований вг.Медвежьегорске, участники Международного песенного форума в г.Петрозаводске, Лауреаты Международного фстиваля «Интерфолк в России» в г.Санкт-Петербурге, Народный театр-участники Межрегионального театрального фестиваля в г.Подпорожье Ленинградской обл., участники театрального фестиваля в г.Петрозаводске. |
| 9. Проведение смотра-конкурса художественной самодеятельности клубных учреждений Пудожского городского поселения | 2011 – 2013г.г. | Ежегодно проводится праздничное мероприятие «Дом культуры открывает сезон» с участием всех коллективов учреждения. |
| Создание условий для организации культурного досуга и отдыха различных слоев населения | 10. Организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий (литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций) | 2011 – 2013г.г. | из средств, предусмотренных на содержание учреждения культуры, спонсорских средств | Ежегодно проводится ряд культурно-просветительских и образовательных мероприятий:  Выставки «новогодний любимец», новогодняя игрушка моей бабушки», выставка поделок из бумаги, выставка новогодних игрушек…,  Литературные гостиные, конкурс чтецов, вечера, посвященные Дню кино, Дню театра.  Традиционными стали проведение фестивалей «Маленькая звездочка», «Театральная шкатулка», Спортивный фестиваль «Мама, папа, я-спортивная семья», танцевальный фестиваль. |
| 11. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, молодежных дискотек и вечеров и др.)  12. Организация и проведение традиционных народных праздников. | 2011 – 2013г.г. | 11.В Доме культуры проводятся разные по формам и тематике мероприятия:  2011г.-435 мер (с учетом ярмарок)  2012г.-440 мер (с учетом ярмарок)  2013г.-380 мер. (с учетом ярмарок)  12. Традиционно проводятся праздники : «Никольская ярмарка» и «Масленица» |