|  | Утверждена Решением Совета Пудожского городского поселения № 31 от 30 сентября.2015 г |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МЕСТ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ »

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта

мест общего пользования многоквартирных домов,

расположенных на территории Пудожского городского поселения Республики Карелия»

| Наименование Программы | - Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского городского поселения Республики Карелия » (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основные разработчики Программы | - Пудожское городское поселение |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; улучшение условий проживания граждан. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта и внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - реализация программы проводится поэтапно. 1 этап 2016-2026г. выполняется капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирных домов по очередности в соответствии с критериями отбора |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: ремонт электрических сетей мест общего пользования, ремонт крыш; ремонт фундаментов; ремонт фасадов |
| Исполнители Программы | Пудожское городское поселение Пудожского муниципального района; -управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме для управления домов (далее управляющие организации) и организации определенные по результатам открытого конкурса. |
| Объем и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования I 'этапа Программы на 2016 год-2025г составляет 18410,5 тыс. рублей, из них: -средства собственников помещений в виде платежей на капитальный ремонт или платежей за наем жилых помещений. - изыскание привлеченных финансовых средств. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | - реализация Программы позволит : провести работы по капитальному ремонту элементов многоквартирных домов ; произвести ремонт: крыш. фасадов зданий, фундаментов осуществить работы, направленные на снижение износа многоквартирных домов; снизить риск возникновения аварийных ситуаций ; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность систем жизнеобеспечения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежеквартальный отчет по выполненным объемам работ, согласно утвержденных локальных смет |

Введение

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта мест общего пользования многоквартирных домов расположенных на территории Пудожского городского поселения»  призвана улучшить  состояние жилого  фонда

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- осуществить работы, направленные на снижение износа многоквартирных домов;

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций ;

- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания  граждан;

- увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда;

- повысить надежность систем жизнеобеспечения;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

- Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций. Начиная с 1990-х годов отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

За последние 15 лет капитальный ремонт жилых домов в поселении практически не проводился из-за отсутствия финансирования, периодичность капитального ремонта не соблюдалась, в результате происходило «старение» жилищного фонда.

Установленный стандарт для проведения капитального ремонта   1,20 рубля в месяц на 1 квадратный метр общей площади жилья не сдерживает рост износа жилищного фонда.

Причинами возникновения этих проблем являются: 
     -  естественное старение домов;
     -  недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
     - потеря контроля  предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился.

Перечень жилого фонда  не вошедшего в Региональную программу капитального ремонта

| № п/п | Адрес | Год | кол-во | Общая | полезная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постройки | квартир | площадь | площадь |
| 1 | Калинина д.1а | 1975 | 2 | 105,6 | 105,6 |
| 2 | Калинина д.3а | 1971 | 3 | 148,9 | 115,1 |
| 3 | Калинина д.4а | 1971 | 3 | 155,3 | 111,6 |
| 4 | Калинина д.5 | 1963 | 2 | 143,45 | 111,2 |
| 5 | Калинина д.6 | 1962 | 3 | 125,6 | 125,6 |
| 6 | Калинина д.22 | 1973 | 3 | 94,8 | 84 |
| 7 | Калинина д.29 | 1960 | 6 | 128,9 | 128,9 |
| 8 | Володарского 3б | 1918 | 2 | 83 | 83 |
| 9 | Красноармейская д.21 | 1954 | 2 | 60,3 | 60,3 |
| 10 | Красноармейская д.23 | 1936 | 2 | 98,8 | 98,8 |
| 11 | Красноармейская д.34 | 1948 | 3 | 141,7 | 121,3 |
| 12 | Красноармейская д,36 | 1938 | 6 | 251,1 | 174 |
| 13 | Красноармейская д.48 | 1950 | 2 | 102,6 | 64 |
| 14 | Комсомольский д.11 | 1966 | 2 | 96,7 | 96,7 |
| 15 | Комсомольский 1а | 1971 | 4 | 110,2 | 71,8 |
| 16 | Комсомольский 1б | 1975 | 4 | 131,6 | 131,6 |
| 17 | Комсомольский д.6а | 1976 | 4 | 139,5 | 139,5 |
| 18 | Комсомольский 8а | 1960 | 2 | 90,3 | 90,3 |
| 19 | Комсомольский д.13 | 1966 | 3 | 142,9 | 142,9 |
| 20 | Пригородная 1б | 1974 | 4 | 106 | 106 |
| 21 | Пригородная д.2 | 1974 | 3 | 137 | 137 |
| 22 | Пригородная д.2а | 1974 | 2 | 90,8 | 90,8 |
| 23 | Пригородная 3б | 1974 | 2 | 106,5 | 82,9 |
| 24 | Пригородная 4б | 1977 | 2 | 81,9 | 81,9 |
| 25 | Пригородная д.6а | 1976 | 4 | 105,6 | 105,6 |
| 26 | Пригородная д.8а | 1976 | 3 | 109,7 | 109,7 |
| 27 | Пригородная д.9 | 1975 | 3 | 107,1 | 107,1 |
| 28 | Пригородная д.10а | 1980 | 2 | 90,2 | 90,2 |
| 29 | Пригородная д.14 | 1981 | 2 | 103,4 | 103,4 |
| 30 | Пушкина д.6 | 1918 | 2 | 82,5 | 82,5 |
| 31 | Пушкина д.53 | 1956 | 2 | 79 | 79 |
| 32 | Садовая д.14 | 1949 | 5 | 153 | 153 |
| 33 | Садовая д.16 | 1957 | 2 | 71,3 | 71,3 |
| 34 | Садовая д.33 | 1930 | 3 | 111,2 | 111,2 |
| 35 | Ленина д.42 | 1974 | 3 | 141 | 129 |
| 36 | Ленина д.78 | 1953 | 2 | 72,6 | 72,6 |
| 37 | Ленина д.80 | 1953 | 2 | 100 | 100 |
| 38 | Машакова д.74 | 1973 | 2 | 107,6 | 107,6 |
| 39 | Машакова д.33 | 1918 | 2 | 66,2 | 66,2 |
| 40 | Машакова д.86 | 1952 | 2 | 39,1 | 39,1 |
| 41 | пер.Песочный | 1985 | 3 | 143,1 | 143,1 |
| 42 | Октябрьская д.31 | 1954 | 2 | 90 | 90 |
| 43 | Октябрьская д.10 | 1979 | 2 | 62,7 | 62,7 |
| 44 | Октябрьская д.34 | 1971 | 3 | 86,6 | 86,6 |
| 45 | Октябрьская д.35 | 1954 | 3 | 87,7 | 87,7 |
| 46 | Пионерская д.1 | 1973 | 2 | 780,4 | 780,4 |
| 47 | Пионерская д.38а | 1976 | 3 | 159,8 | 159,8 |
| 48 | Пионерская д.38в | 1973 | 2 | 99,4 | 99,4 |
| 49 | Пионерская д.42 | 1957 | 2 | 65 | 65 |
| 50 | Пионерская д.46 | 1957 | 3 | 83,2 | 83,2 |
| 51 | Пионерская д.52 | 1958 | 3 | 85 | 85 |
| 52 | Пионерская д.59 | 1958 | 2 | 100,9 | 100,9 |
| 53 | Пионерская д.69в | 2013 | 7 | 308,7 | 285 |
| 54 | Пионерская д.69г | 2013 | 7 | 301,3 | 277,7 |
| 55 | Полевая д.86 | 1957 | 3 | 82,3 | 82,3 |
| 56 | Полевая д.88 | 1957 | 2 | 94 | 94 |
| 57 | Филимоновская д.1а | 1972 | 2 | 104,4 | 104,4 |
| 58 | Филимоновская д.3 | 1976 | 3 | 105,9 | 105,9 |
| 59 | Филимоновская д.9 | 1958 | 2 | 90,2 | 90,2 |
| 60 | Филимоновская д.59 | н/у | 4 | 110,1 | 110,1 |
| 61 | Филимоновская д.63 | 1983 | 3 | 141 | 141 |
| 62 | Филимоновская д.7 | 1972 | 2 | 91,3 | 91,3 |
| 63 | Филимоновская д.70 | н/у | 2 | 136,3 | 136,3 |
| 64 | пер.Школьный д.1 | 1954 | 2 | 95 | 95 |
| 65 | пер.Школьный д.5 | 1957 | 2 | 97 | 97 |
| 66 | пер.Школьный д.9 | 1959 | 2 | 103,1 | 103,1 |
| 67 | пер.Школьный д.3 | 1958 | 2 | 96 | 96 |
| 68 | пер.Школьный д.6 | 1956 | 2 | 97 | 97 |
| 69 | Полевая 3кв.д.4 | 1982 | 2 | 281,9 | 246,9 |
| 70 | Горького д.17 | 1956 | 3 | 176,9 | 136,9 |
| 71 | Горького д.32 | 1963 | 3 | 117,3 | 117,3 |
| 72 | Горького д.58 | 1974 | 4 | 141,2 | 141,2 |
| 73 | Совхозная д.1б | 1962 | 3 | 116,5 | 116,5 |
| 74 | Совхозная д.2а | 1974 | 4 | 134,7 | 134,7 |
|  | п.Подпорожье |  |  |  |  |
| 75 | Гагарина д.1 | 1979 | 4 | 144,5 | 144,5 |
| 76 | Гагарина д.2а | н/у | 4 | 148,8 | 148,8 |
| 77 | Гагарина д.3 | 1979 | 2 | 147 | 147 |
| 78 | Гагарина д.7 | 1963 | 4 | 102,9 | 102,9 |
| 79 | Гагарина д.18 | 1958 | 2 | 87,9 | 87,9 |
| 80 | Гагарина д.20 | 1962 | 4 | 105,8 | 105,8 |
| 81 | Гагарина д.8 | 1961 | 2 | 103 | 103 |
| 82 | Гагарина д.10 | 1961 | 2 | 90,3 | 90,3 |
| 83 | Гагарина д.11 | 1962 | 2 | 92 | 92 |
| 84 | Гагарина д.13 | 1987 | 2 | 138,2 | 138,2 |
| 85 | Гагарина д.14 | 1960 | 2 | 90,8 | 90,8 |
| 86 | Гагарина д.15 | 1960 | 2 | 89,1 | 89,1 |
| 87 | Гагарина д.23 | 1961 | 3 | 102,4 | 102,4 |
| 88 | Гагарина д.24 | 1962 | 2 | 107,2 | 107,2 |
| 89 | Гагарина д.25 | 1959 | 2 | 94,7 | 94,7 |
| 90 | Лесная д.1а | 1990 | 2 | 148,5 | 92,5 |
| 91 | Лесная д.3 | н/у | 2 | 98 | 98 |
| 92 | Лесная д.10 | 1985 | 2 | 112 | 112 |
| 93 | Лесная д.13 | 1987 | 4 | 109,6 | 109,6 |
| 94 | Лесная д.11 | 1982 | 4 | 148,8 | 148,8 |
| 95 | Лесная д.2 | 1985 | 2 | 146,7 | 146,7 |
| 96 | Лесная д.8. | 1985 | 4 | 133 | 133 |
| 97 | Набережная д.62 | 1990 | 2 | 116 | 116 |
| 98 | Набережная д.44 | 1938 | 2 | 100 | 100 |
| 99 | Детская д.18 | 1954 | 2 | 76 | 76 |
| 100 | Детская д.3 | 1959 | 4 | 105 | 105 |
| 101 | Детская д.6 | 1959 | 3 | 104,9 | 104,9 |
| 102 | Детская д.10 | 1985 | 2 | 63,5 | 63,5 |
| 103 | Детская д.11 | н/у | 2 | 146,2 | 146,2 |
| 104 | Детская д.14 | 1986 | 2 | 142,3 | 142,3 |
| 105 | Детская д.16 | 1950 | 4 | 132,6 | 132,6 |
| 106 | Детская д.13 | 1978 | 2 | 142,6 | 142,6 |
| 107 | Детская д.1 | 1981 | 2 | 97,1 | 97,1 |
| 108 | Детская д.4 | 1956 | 2 | 82,5 | 82,5 |
| 109 | Детская д.5 | н/у | 2 | 74,2 | 74,2 |
| 110 | Детская д.20 | 1954 | 2 | 76,2 | 76,2 |
| 111 | Детская д.25 | 1955 | 2 | 95,7 | 95,7 |
| 112 | Комсомольская д.7 | 1953 | 2 | 81,6 | 81,6 |
| 113 | Комсомольская д.6 | 1959 | 2 | 94 | 94 |
| 114 | Комсомольская д.8 | 1959 | 3 | 106,9 | 106,9 |
| 11 | Комсомольская д.9 | н/у | 2 | 74,9 | 74,9 |
| 116 | Комсомольская д.10 | 1959 | 3 | 108 | 108 |
| 117 | Комсомольская д.11 | 1958 | 2 | 77,8 | 77,8 |
| 118 | Комсомольская д.13 | 1953 | 2 | 84 | 84 |
| 119 | Комсомольская д.16 | н/у | 2 | 84 | 84 |
| 120 | Комсомольская д.18 | н/у | 2 | 81,2 | 81,2 |
| 121 | Комсомольская д.20 | н/у | 2 | 79,5 | 79,5 |
| 122 | Комсомольская д.21 | 1954 | 4 | 135 | 135 |
| 123 | Привокзальная д.9 | 1995 | 2 | 110,8 | 110,8 |
| 124 | Привокзальная д.32 | 1953 | 3 | 106,4 | 106,4 |
| 125 | Привокзальная д.36 | 1961 | 2 | 75,6 | 75,6 |
| 126 | Привокзальная д.50 | 1934 | 2 | 73 | 73 |
| 127 | Привокзальная д.10 | 1934 | 2 | 65,9 | 65,9 |
| 128 | Пионерская д.7 | 1963 | 2 | 77,8 | 77,8 |
| 129 | Пионерская д.8 | 1963 | 2 | 140 | 140 |
| 130 | Пионерская д.9 | 1991 | 2 | 140 | 140 |
| 131 | Пионерская д.10 | 1992 | 2 | 140,6 | 140,6 |
| 132 | Строителей д.1 | 1984 | 2 | 149 | 149 |
| 133 | Строителей д.3 | 1986 | 2 | 125 | 125 |
| 134 | Строителей д.9 | 1987 | 2 | 149,9 | 149,9 |
| 135 | Строителей д.11 | 1983 | 4 | 142,2 | 142,2 |
| 136 | Школьная д.4 | 1980 | 3 | 155 | 155 |
| 137 | Школьная д.3 | н/у | 4 | 115,8 | 115,8 |
| 138 | Школьная д.3а | 1993 | 3 | 120 | 120 |
| 139 | Школьная д.7 | 1959 | 3 | 111,9 | 111,9 |
| 140 | Школьная д.12 | 1981 | 4 | 181,8 | 181,8 |
| 141 | Школьная д.13 | н/у | 4 | 107,5 | 107,5 |
| 142 | Школьная д.14 | 1984 | 3 | 85 | 85 |
| 143 | Школьная д.23 | 1953 | 3 | 80,9 | 80,9 |
| 144 | Школьная д.21 | 1951 | 2 | 80,8 | 80,8 |
| 145 | Школьная д.16 | 1956 | 2 | 54 | 54 |
| 146 | Красная д.5 | 1959 | 2 | 79,3 | 79,3 |
|  | п.Колово | 1957 |  | 98,6 |  |
| 147 | Комсомольская д19 |  | 2 |  | 98,6 |
| 148 | Комсомольская д.3 | 1961 | 3 | 105,8 | 105,8 |
| 149 | Комсомольская д.4 | 1965 | 2 | 84 | 84 |
| 150 | Комсомольская д.5 | 1938 | 5 | 203,5 | 203,5 |
| 151 | Комсомольская д.6 | 1958 | 2 | 82,1 | 82,1 |
| 152 | Комсомольская д.10 | 1965 | 4 | 139,9 | 139,9 |
| 153 | Комсомольская д.11 | 1967 | 2 | 91,6 | 91,6 |
| 154 | Комсомольская д.12 | 1965 | 4 | 139 | 139 |
| 155 | Комсомольская д.15 | 1960 |  | 82 | 82 |
| 156 | Комсомольская д.16 | 1968 | 2 | 88,5 | 88,5 |
| 157 | Комсомольская д.17 | 1960 | 2 | 82 | 82 |
| 158 | Пролетарская д.6 | 1968 | 2 | 80 | 80 |
| 159 | Пролетарская д.12 | 1957 | 2 | 106 | 106 |
| 160 | Советская д.20 | 1965 | 4 | 193,6 | 193,6 |
| 161 | Советская д.24 | 1980 | 2 | 125 | 125 |
| 162 | Советская д.34а | 1968 | 2 | 113,6 | 113,6 |
| 163 | Пионерская д.4 | 1965 | 7 | 82,8 | 79,8 |
| 164 | Пионерская д.9 | 1965 | 2 | 91,8 | 91,8 |
| 165 | Пионерская д.11 | 1965 | 2 | 93,4 | 93,4 |
| 166 | Гагарина д.4 | 1957 | 2 | 111,5 | 111,5 |
| 167 | Гагарина д.12 | 1960 | 2 | 90 | 90 |
| 168 | Гагарина д.17 | 1957 | 6 | 205,5 | 205,5 |
| 169 | Школьная д.5 | 1965 | 2 | 85,3 | 85,3 |
| 170 | Школьная д.11 | 1965 | 2 | 74,5 | 74,5 |
| 171 | Детская д.2 | 1965 | 2 | 87 | 87 |
| 172 | Детская д.8 | 1965 | 2 | 106,7 | 106,7 |
| 173 | Железнодорожная д.2 | 1957 | 2 | 82,6 | 82,6 |
| 174 | Железнодорожная д.6 | 1957 | 2 | 83,6 | 83,6 |
| 175 | Железнодорожная д.8 | 1957 | 3 | 79,6 | 79,6 |
| 176 | Железнодорожная д.10 | 1958 | 2 | 89,7 | 89,7 |
| 177 | Железнодорожная д.14 | 1958 | 3 | 82,6 | 82,6 |
| 178 | Железнодорожная д.18 | 1965 | 2 | 137,7 | 137,7 |
| 179 | Железнодорожная д.22 | 1950 | 2 | 86,5 | 86,5 |
| 180 | Железнодорожная д.24 | 1965 | 2 | 93,6 | 93,6 |
| 181 | Железнодорожная д.26 | 1960 | 2 | 105 | 105 |
| 182 | Железнодорожная д. 28 | 1973 | 2 | 101,4 | 101,4 |
| 183 | Железнодорожная д.30 | 1967 | 2 | 96 | 96 |
| 184 | Железнодорожная д.32 | 1967 | 2 | 107 | 107 |
| 185 | Ручьевая д.1 | 1957 | 2 | 80,2 | 80,2 |
| 186 | Ручьевая д.2 | 1957 | 4 | 110 | 110 |
| 187 | Ручьевая д.3 | 1957 | 2 | 82,6 | 82,6 |
| 188 | Ручьевая д.4 | 1962 | 2 | 98,8 | 98,8 |
| 189 | Ручьевая д.7 | 1957 | 2 | 80,4 | 80,4 |
| 190 | Ручьевая д.8 | 1965 | 3 | 107 | 107 |
| 191 | Ручьевая д.9 | 1957 | 3 | 80,5 | 80,5 |
| 192 | Ручьевая д.10 | 1961 | 3 | 108,5 | 108,5 |
| 193 | Ручьевая д.12 | 1976 | 2 | 99,5 | 99,5 |
| 194 | Ручьевая д.14 | 1965 | 3 | 104,5 | 104,5 |
| 195 | Ручьевая д.15 | 1957 | 4 | 108 | 108 |
| 196 | Ручьевая д.16 | 1961 | 2 | 108,6 | 108,6 |
| 197 | Ручьевая д.17 | 1957 | 3 | 110 | 110 |
| 198 | Ручьевая д.19 | 1967 | 4 | 109,1 | 109,1 |
| 199 | Ручьевая д.20 | 1962 | 2 | 92,9 | 92,9 |
| 200 | Ручьевая д.22 | 1962 | 2 | 91,7 | 91,7 |
| 201 | Ручьевая д.23 | 1962 | 2 | 90,5 | 90,5 |
| 202 | Ручьевая д.27 | 1988 | 2 | 112,3 | 112,3 |
| 203 | Лесная д.1 | 1957 | 2 | 80,5 | 80,5 |
| 204 | Лесная д.3 | 1957 | 2 | 88,8 | 88,8 |
| 205 | Лесная д.8 | 1965 | 2 | 81,4 | 81,4 |
| 206 | Лесная д.11 | 1957 | 2 | 109,1 | 109,1 |
| 207 | Лесная д.13 | 1957 | 2 | 77 | 77 |
| 208 | Лесная д.24 | 1965 | 2 | 87 | 87 |
| 209 | Лесная д.27 | 1965 | 2 | 90,1 | 90,1 |
| 210 | Лесная д.19 | 1965 | 3 | 107,9 | 107,9 |
| 211 | Лесная д.17 | 1957 | 3 | 81,6 | 81,6 |
| 212 | Лесная д.14 | 1965 | 3 | 88,6 | 88,6 |
| 213 | Лесная д.15 | 1957 | 2 | 81,9 | 81,9 |
| 214 | Лесная д.16 | 1958 | 3 | 81,6 | 81,6 |
| 215 | Лесная д.21 | 1962 | 2 | 93 | 93 |
| 216 | Лесная д.23 | 1965 | 2 | 92,5 | 92,5 |
| 217 | Лесная д.25 | 1965 | 2 | 90,5 | 90,5 |
| 218 | д.Колово д4 | 1991 | 4 | 181,9 | 181,9 |
| 219 | д.Колово д.8 | 1969 | 2 | 98,4 | 98,4 |
| 220 | д.Колово д.23 | н/у | 2 | 171 | 171 |
| 221 | д.Колово д.27 | 1978 | 2 | 101,6 | 101,6 |
|  |  |  |  | 24698,45 | 24285,1 |

2. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы  предусматривает использование финансовых средств:

- Финансовые средства собственников  жилых помещений многоквартирных домов в виде платежей  на капитальный ремонт;

- привлеченные  финансовые  средства.

3.Критерии отбора многоквартирных домов

для включения в перечень Программы

1.Для обеспечения единого подхода к включению и ранжированию  перечня многоквартирных домов в муниципальной адресной программе  устанавливаются следующие критерии:

1.1. Технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности).

1.2. Организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении  проведения ремонта многоквартирным домом

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие локальных смет,  расходов, итоги проведения  аукционов, конкурсов, запросов предложений и т.д.);

1.3. Финансовые критерии:

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

2.Администрация Пудожского городского поселения осуществляет отбор перечня многоквартирных домов для включения в муниципальную программу капитального ремонта  и  определяет очередность проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно:

2.1. удельному весу каждого критерия, определенного исходя из необходимости выполнения наиболее приоритетных условий в данном муниципальном образовании;

2.2.  выполненному расчету показателей с присвоением баллов, установленных по  вышеперечисленным критериям;

2.3. установленного  по баллам ранжирования многоквартирных домов.

3. Администрация Пудожского городского поселения  в целях соблюдения прозрачных и публичных процедур отбора участников муниципальной программы капитального ремонта публикует в средствах массовой информации порядок отбора в перечень многоквартирных домов  и оценку очередности проведения капитального ремонта.

Критерии отбора многоквартирных домов для включения

в адресный список для  проведения капитального ремонта в соответствии

с муниципальной целевой программой «Капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных  домов  расположенных на территории Пудожского городского поселения».

| № | Наименование показателя | Балл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Год постройки: |  |
|  | До 60 года | 5 |
|  | С 1961-1970г | 4 |
|  | С 1971 – 1980г. | 3 |
|  | 1981 – 1990г | 2 |
|  | Позже 1991 года | 1 |
| 2. | Виды ремонтных работ |  |
|  | Ремонт кровель | 3 |
|  | Ремонт внутридомовых электрических сетей | 1 |
|  | Ремонт печей | 1 |
|  | Ремонт фундаментов | 1 |
| 3 | Наличие заявлений о необходимости проведения ремонта | 3 |
| 4. | Решение надзорных органов. | 3 |
|  | При условии набранных при ранжировании МКД одинакового количества баллов, очередность ремонта МКД устанавливается в зависимости от: года постройки жилого помещения, от срока проведения последнего капитального ремонта, задолженности жильцов по оплате, от срока подачи заявки собственниками . |  |

4.Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади

помещений  в многоквартирных домах.

Усредненный  размер стоимости капитального ремонта на 1 кв.м в Пудожском городском поселении составляет  4332,0 руб рубля ,включая НДС

5. Показатели выполнения Программы

Эффективность реализации Программы и использования финансовых средств обеспечивается за счет:

- контроля  за  целевым использованием средств собственников на проведение капитального ремонта;

- прозрачности механизма распределения и расходования финансовых средств;

- привлечения внебюджетных средств, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

- Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. Увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- Объем финансирования проведения капитального ремонта;

Отбор МКД для включения в программу  осуществлен по итогам ранжирования МКД, при соблюдении ими всех критериев отбора, при наибольшем  количестве баллов.

Всего в Пудожском городском поселении  многоквартирных домов не включенных в Региональную программу капитального ремонта мест общего пользования многоквартирных домов -- 221 МКД ,. из ранжирования  исключены   дома   признанные аварийными, подлежащими сносу.

Реализация программы по  капитальному ремонту  мест общего пользования многоквартирных домов расположенных на территории Пудожского городского поселения  проводится в несколько  этапов:

I  Этап -   капитальный ремонт  c 2016-2026 года в соответствии  с ранжированием домов  по критериям отбора.

| Реализация I этапа программы капитального ремонта общего имущества жилого фонда 2016-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Общая | Перечень работ по капитальному ремонту |  |  |  |  | Ст-ть | Срок проведения |
|  | Год | площадь |  |  |  |  |  | работ | работ |
|  | ввода | ж.помещ |  |  |  |  |  | т.руб. |  |
|  | в эксп. | в кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Колово, ул.Комсомольская д.5 | 1938 | 203,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 881,6 | 2016год |
| п.Подпорожье, Комсомольская д.16 | н/у | 84 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 363,9 | 2016год |
| г.Пудож. ул.Красноармейская, д.23. | 1936 | 105,6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 457,9 | 2016год |
| п.Подпорожье ул.Набережная, д.44 | н/у | 100 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 433,2 | 2017 год |
| п.Подпорожье,Школьная д.16 | 1956 | 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 233,9 | 2017 год |
| г.Пудож, Полевая д.88 | 1957 | 94 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 407,8 | 2017 год |
| п.Колово,Ручьевая д.7 | 1957 | 80,4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 348,3 | 2017 год |
| п.Подпорожье, ул.Комсомольская д.10 | 1959 | 108 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 467,8 | 2017 год |
| г.Пудож, Пионерская д.59 | 1958 | 100,9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 437,1 | 2018 год |
| г.Пудож, Пионерская д.42 | 1957 | 65 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 281,6 | 2018 год |
| д.Филимоновская д.9 | 1958 | 90,2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 390,7 | 2018 год |
| п.Подпорожье, Комсомольская д.6 | 1959 | 94 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 407,2 | 2018 год |
| п.Колово, ул.Лесная д.21 | 1962 | 93 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 402,9 | 2018год |
| г.Пудож, Совхозная д.1б | 1962 | 116,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 504,7 | 2019 год |
| п.Колово, ул.Комсомольская д.10 | 1965 | 108 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 467,9 | 2019 год |
| п.Колово, ул.Комсомольская д.12 | 1965 | 139 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 602,1 | 2019 год |
| п.Колово, ул.Пионерская д.4 | 1965 | 82,8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 358,7 | 2019 год |
| п.Колово, ул.Школьная д.5 | 1965 | 85,3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 369,5 | 2020 год |
| п.Колово, ул.Школьная д.11 | 1965 | 74,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 322,7 | 2020 год |
| п.Колово, ул.Ручьевая д.8 | 1965 | 107 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 463,5 | 2020 год |
| п.Колово, ул.Ручьевая д.14 | 1965 | 104,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 452,7 | 2020 год |
| п.Колово, ул.Пролетарская д.6 | 1968 | 80 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 346,6 | 2021 год |
| п.Колово, ул.Советская д.34а | 1968 | 113,6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 492,1 | 2021 год |
| г.Пудож, пер.Комсомольский д.13 | 1966 | 142,9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 619 | 2021 год |
| г.Пудож, ул.Полевая д.86 | 1957 | 82,3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 356,5 | 2021 год |
| г.Пудож, ул.Пригородная д.1б | 1974 | 106 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 459,2 | 2022 год |
| г.Пудож, ул.Пригородная д.2а | 1974 | 90,8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 393,3 | 2022 год |
| г.Пудож, ул.Пионерская д.38б | 1973 | 99,4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 430,6 | 2022 год |
| п.Колово, ул.Советская д.24 | 1980 | 125 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 541,5 | 2022 год |
| п.Подпорожье, ул.Гагарина д.2а | н/у | 148,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 643,3 | 2023 год |
| п.Подпорожье, ул.Привокзальная д.50 | 1934 | 73 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 316,3 | 2023 год |
| п.Подпорожье, ул.Привокзальная д.10 | 1934 | 65,9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 285,5 | 2023 год |
| п.Подпорожье, ул.Комсомольская д.13 | 1934 | 84 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 363,9 | 2023 год |
| г.Пудож, пер.Красноармейская д.36 | 1938 | 251,1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 901,1 | 2024 год |
| п.Подпорожье, ул.Детская д.20 | 1954 | 76,2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 330,1 | 2024 год |
| п.Подпорожье, ул.Детская д.5 | н/у | 74,2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 321,4 | 2024 год |
| п.Подпорожье, ул.Комсомольская д.13 | н/у | 74,9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 324,5 | 2024 год |
| п.Подпорожье, ул.Комсомольская д.18 | н/у | 81,2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 351,8 | 2025 год |
| п.Подпорожье, ул.Комсомольская д.20 | н/у | 79,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 344,4 | 2025 год |
| г.Пудож, ул.Филимоновская д.59 | н/у | 110,3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 477,8 | 2025 год |
| г.Пудож, ул.Филимоновская д.70 | н/у | 136,3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 590,4 | 2025 год |
| п. Подпорожье ул.Школьная, д.13 | н/у | 107,5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадав,ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  |  | 465,7 | 2025 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18410,7 |  |

Для реализации  данного этапа проведения капитального ремонта- до начала текущего года  производится комиссионное обследование жилого фонда. Принимается решение о проведении того или иного вида работ из указанных в данной таблице. Оформляется  ведомость проведения необходимых работ на основании которой   составляется локальная смета производства работ, которая утверждается Главой Пудожского городского поселения. Приемка работ  осуществяется комиссией, назначенной  Распоряжением Главы Пудожского городского поселения. В случае, остатка денежных средств  по текущему году, к реализации  принимается  следующий по очередности объект.

|  | Адресный перечень домов, расположенных по критериям отбора, Ранжирование домов осуществлено по уменьшению количества баллов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № |  | Адрес | Год | Критерии очередности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенный пункт | улица,дом | постройки | год | виды ремоньов |  |  |  | наличие | общий бал |
|  |  |  |  | ввода | кровля | печи | фундам. | эл.сети | заявлен. |  |
|  | г.Пудож | Красноармейская д.23 | 1936 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | г.Пудож | Полевая д.88 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Подпорожье | Набережная д.44 | 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.10 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.16 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Подпорожье | Привокзальная д.32 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.16 | 1956 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.5 | 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.7 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.59 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 0,75 | 1 | 3 | 13,75 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.42 | 1957 | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 13,5 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.9 | 1958 | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 13,5 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.6 | 1959 | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 13,5 |
|  | г.Пудож | Совхозная д.1б | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.10 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.12 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Пролетарская д.6 | 1968 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Советская д.34а | 1968 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Пионерская д.4 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Школьная д.5 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Школьная д.11 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.8 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.14 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | п.Колово | Лесная д.21 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
|  | г.Пудож | Комсомольский д.13 | 1966 | 4 | 3 | 0,66 | 1 | 1 | 3 | 12,66 |
|  | г.Пудож | Калинина д.3а | 1971 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | г.Пудож | Калинина д.29 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Володарского 3б | 1918 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Красноармейская д.21 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Красноармейская д.34 | 1948 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Красноармейская д,36 | 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Красноармейская д.48 | 1950 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Комсомольский 8а | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пригородная 1б | 1974 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.2а | 1974 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.17 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пушкина д.6 | 1918 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пушкина д.47 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пушкина д.53 | 1956 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Садовая д.14 | 1949 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Садовая д.16 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Садовая д.33 | 1930 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Ленина д.78 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Машакова д.33 | 1918 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Машакова д.86 | 1952 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Октябрьская д.31 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Октябрьская д.35 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.38а | 1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.38в | 1973 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.52 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Полевая д.86 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.59 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.70 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | пер.Школьный д.1 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | пер.Школьный д.5 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | пер.Школьный д.9 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | пер.Школьный д.3 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | пер.Школьный д.6 | 1956 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.2а | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.18 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.14 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.15 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.25 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.3 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.18 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.3 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.6 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.11 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.4 | 1956 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.5 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.20 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.7 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.8 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.9 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.11 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.13 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.18 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.20 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Комсомольская д.21 | 1954 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Привокзальная д.50 | 1934 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Привокзальная д.10 | 1934 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.3 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.7 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.13 | н/у | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.23 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.21 | 1951 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Подпорожье | Красная д.5 | 1959 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.19 |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.6 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.15 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.17 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Пролетарская д.12 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Советская д.24 | 1980 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
|  | п.Колово | Гагарина д.4 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Гагарина д.12 | 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Гагарина д.17 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.2 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.6 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.8 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.10 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.14 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.22 | 1950 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.1 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.2 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.3 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.9 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.15 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.17 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.1 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.3 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.11 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.13 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.17 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.15 | 1957 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | п.Колово | Лесная д.16 | 1958 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | г.Пудож | Пригородная 3б | 1974 | 3 | 3 | 0,66 | 1 | 1 | 3 | 11,66 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.3 | 1976 | 3 | 3 | 0,66 | 1 | 1 | 3 | 11,66 |
|  | г.Пудож | Ленина д.80 | 1953 | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 11,5 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.26 | 1960 | 5 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
|  | г.Пудож | Калинина д.5 | 1963 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | г.Пудож | Калинина д.6 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | г.Пудож | Комсомольский д.11 | 1966 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | г.Пудож | Горького д.32 | 1963 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.7 | 1963 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.20 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.8 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.10 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.11 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.23 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.24 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.13 | 1987 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.8. | 1985 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.25 | 1955 | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Пионерская д.7 | 1963 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Подпорожье | Пионерская д.8 | 1963 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.3 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.4 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.11 | 1967 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Комсомольская д.16 | 1968 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Советская д.20 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Пионерская д.9 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Пионерская д.11 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Детская д.2 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Детская д.8 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.18 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.24 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.30 | 1967 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д.32 | 1967 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.4 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.10 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.16 | 1961 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.19 | 1967 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.20 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.22 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.23 | 1962 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.8 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.24 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.27 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.19 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.14 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.23 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | п.Колово | Лесная д.25 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | д.Колово | д.8 | 1969 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | д.Колово | д.27 | 1965 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.46 | 1957 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Калинина д.22 | 1973 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Комсомольский 1а | 1971 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Комсомольский 1б | 1975 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Калинина д.1а | 1975 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Комсомольский д.6а | 1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.2 | 1974 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная 4б | 1977 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.6а | 1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.8а | 1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.9 | 1975 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.10а | 1980 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пушкина д.48 | 1973 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Ленина д.42 | 1974 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Октябрьская д.10 | 1979 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Октябрьская д.34 | 1971 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.1 | 1973 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.1а | 1972 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.7 | 1972 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Горького д.58 | 1974 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.1 | 1979 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.3 | 1979 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.13 | 1978 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.4 | 1980 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Колово | Железнодорожная д. 28 | 1973 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.12 | 1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | д.Колово | д.23 | 1978 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | г.Пудож | Калинина д.4а | 1971 | 3 | 3 | 0,66 | 1 | 1 | 1 | 9,66 |
|  | г.Пудож | Совхозная д.2а | 1974 | 3 | 3 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 9,5 |
|  | г.Пудож | Пригородная д.14 | 1981 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | г.Пудож | пер.Песочный | 1985 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | г.Пудож | Филимоновская д.63 | 1983 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | г.Пудож | Полевая 3кв.д.4 | 1982 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | г.Пудож | Горького д.17 | 1956 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Гагарина д.13 | 1987 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.1а | 1990 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.11 | 1982 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.2 | 1985 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Набережная д.62 | 1990 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.10 | 1985 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.14 | 1986 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.16 | 1950 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Детская д.1 | 1981 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Строителей д.1 | 1984 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Строителей д.3 | 1986 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Строителей д.9 | 1987 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Строителей д.11 | 1983 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.12 | 1981 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.14 | 1984 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | п.Колово | Ручьевая д.27 | 1988 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  | г.Пудож | Машакова д.74 | 1973 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.69в | 2013 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | г.Пудож | Пионерская д.69г | 2013 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Лесная д.10 | 1985 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Привокзальная д.9 | 1995 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Пионерская д.9 | 1991 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Пионерская д.10 | 1992 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Школьная д.3а | 1993 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | д.Колово | д.4 | 1991 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | п.Подпорожье | Привокзальная д.36 | 1961 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |