РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ

ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXX заседание III созыва

РЕШЕНИЕ

От 18.10.2017г.                                       г. Пудож                                                            № 25

О реализации мероприятий и

расходование средств софинансирования субсидий в 2017 г.

Рассмотрев доклад Администрации Пудожского городского поселения о реализации мероприятий и расходовании средств софинансирования субсидий в 2017 году, Совет Пудожского городского поселения решил:

- Принять к сведению информацию администрации Пудожского городского поселения согласно приложения №1.

- Администрации Пудожского городского поселения продолжить работу по реализации программ и софинансировании средств в 2017 году.

- Контроль исполнения данного решения возложить на Главу Пудожского городского поселения Ладыгина А.В.

- Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета Пудожского

городского поселения                                                                                                        Я.В. Екушова

Глава Пудожского

городского поселения                                                                                                        А.В. Ладыгин

- Приложение № 1

- к решению № 25 от  18.10.2017г.

| Название субсидии | Мероприятия | Расходы | Стоимость (руб.) | Субсидия из бюджета РК | Софинансирование МБ | Безвозмездные поступления от физ. Лиц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование современной городской среды | Благоустройство сквера на ул. Калинина | предусмотрено | 1435832 | 1148667 | 287165 |  |
|  |  | факт расходы | 1260612 | 1148667 | 111945 | 0 |
|  | Благоустройство дворов (Ленина 84,86, К. Маркса 68) | предусмотрено | 2925470 | 2297333 | 585016 | 43121 |
|  |  | факт расходы |  | 2297333 | 585016 | 43121 |
|  | ИТОГО |  | 4361302 | 3446000 | 872181 | 43121 |
| 2. Обустройство мест массового отдыха населения (парки) | Благоустройство парка (Летний ссад) | предусмотрено | 372125 | 297700 | 74425 | 0 |
|  |  | факт расходы | 0 | 297700 | 74425 |  |
|  | ИТОГО |  | 372125 | 297700 | 74425 |  |
| 3. Модернизация материально-технической базы домов культуры | Приобретение комплекта световой аппаратуры | предусмотрено | 484430 | 461330 | 23100 | 0 |
|  |  | расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Ремонт и содержание дорог местного значения | Ремонт центральных улиц, ремонт моста п.Колово, установка дорож знаков | предусмотрено | 4501690 | 3601350 | 900340 | 0 |
|  |  | факт расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Субсидия на поддержку местных инициатив граждан | Ремонт Дома Культуры в г. Пудож | предусмотрено | 1 654 436 | 1 000 000 | 416 000 | 238 436 |
|  |  | факт расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО предусмотрено |  |  | 11 373 983 | 8 806 380 | 2 286 046 | 281 557 |
| ИТОГО факт расходы |  |  | 1 260 612 | 3 743 700 | 771 386 | 43 121 |