#

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ

ПУДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXX заседание III созыва

РЕШЕНИЕ

От 18.10.2017г. 2017г. г. Пудож № 21

Об участии Пудожского городского поселения в районных,

республиканских, федеральных программах по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда

 Рассмотрев доклад Администрации Пудожского городского поселения об участии Пудожского городского поселения в районных, республиканских, федеральных программах по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда, Совет Пудожского городского поселения решил:

1. Принять к сведению информацию администрации Пудожского городского поселения об участии Пудожского городского поселения в районных, республиканских, федеральных программах по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.
2. Администрации Пудожского городского поселения продолжить работу по выявлению домов аварийных и непригодных для проживания на территории Пудожского городского поселения.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу Пудожского городского поселения Ладыгина А.В.
4. Вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета Пудожского Екушова Я.В.

городского поселения

Глава Пудожского

городского поселения Ладыгин А.В.

В 2014 году администрация Пудожского городского поселения вступила в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы.

Предметом мероприятий Программы является аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Программа подразделяется на 3 этапа.

1 этап:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество расселенных домов | Количество переселенных человек | Расселяемая площадь жилых помещений |
| 2 | 8 | 158,50 кв.м. |

2 этап:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество расселенных домов | Количество переселенных человек | Расселяемая площадь жилых помещений |
| 4 | 11 | 251,9 кв.м. |

3 этап: ведется строительство домов в г. Пудоже и п. Заозерье. На данный момент дома не введены в эксплуатацию. Планируется к переселению:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество домов | Количество человек | Расселяемая площадь жилых помещений |
| 3 | 15 | 265,0 кв.м. |