РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского муниципального района

XIX заседание III созыва

Решение №   182

от   17 декабря  2015 года

«Об утверждении Программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пудожском муниципальном районе
на 2015-2020 годы»

Во исполнение  Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»,           Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на 2015-2020 годы» согласно Приложения №1.

- Рекомендовать главе администрации Пудожского муниципального района Ересову В.Н. определить ответственное лицо по контролю за выполнением мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на  2015-2020 годы».

- Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования).

Глава Пудожского

муниципального  района

Председатель Совета

Пудожского муниципального района                                                                   Г.В.Никонова

Приложение № 1

к Решению XIX заседания  сессии III созыва

Совета Пудожского муниципального района

17 декабря 2015 года    № 182

ПРОГРАММА
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пудожском муниципальном районе
на 2015-2020 годы»

г. Пудож

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; # - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 Г. №1830-Р |
| Заказчики Программы | - Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия - Совет Пудожского муниципального района |
| Координатор Программы | - Администрация Пудожского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | - Администрация Пудожского муниципального района |
| Цели Программы | Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Пудожском муниципальном районе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 47471,0 тыс. рублей, За счет средств: местного бюджета, собсвенных средств предприятий, внебюджетных источников, средств субъекта РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Контроль за выполнением | Администрация Пудожского муниципального района |

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пудожского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Стоимость топливно-энергетических ресурсов постоянно растет, превышая инфляцию.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических ресурсов к 2020 году вырастут по сравнению с 2014 годом.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов вырастут по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
 от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

5. В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме.

При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет  к 2020 году по сравнению со средними показателями за 2014 год.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основная цель Программы -  обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Пудожском муниципальном районе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2015-2020 годы.

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными и казенными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов 
на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию 
с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных и казенных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы  направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Администрация Пудожского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию Пудожского муниципального района

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Сессии Пудожского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из комплексного подхода к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Пудожского муниципального района включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов  в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на топливно-энергетические ресурсы. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

Программные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование мероприятия по энергосбережению п/п | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Срок исполнения |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Карелэнергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений.сооружений, | 1333 |  |  |  |  | 1333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | 2016г. |  | Технический директор ООО «Карелэнергоресурс» |
| - внедрение современных автоматизированных информационных технологий, систем учета и мониторинга расходования энергоресурсов (установка приборов учета тепловой энергии) | 3000 |  |  | 900 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | 2017 |  | Технический директор ООО «Карелэнергоресурс» |
| - проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем теплоснабжения | 2666 |  |  |  |  |  |  | 2666 |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | 2017 |  | Технический директор ООО «Карелэнергоресурс» |
| - установка частотного регулирования приводов насосов в системах теплоснабжения зданий, строений, сооружений | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | 2017 |  | Технический директор ООО «Карелэнергоресурс» |
| ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внедрение энергосберегающих светильников |  | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  | 2015-2017 |  | Главный врач |  |
| - установка приборов учета э/энергии |  | 120,0 | 50,0 |  | 30,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  | 2015-2017 |  | Главный врач |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии |  | 545,0 | 175,0 |  | 185,0 |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  | 2015-2017 |  | Главный врач |  |
| МБУКК «Пудожский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии |  | 450.0 |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  | 2017 |  | Директор |  |
| - замена электросчетчика |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  | 2015 |  | Директор |  |
| - установка энергосберегающих ламп |  | 24,0 | 4,0 |  | 4.0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  | 2015-2020 |  | Директор |  |
| - замена входных дверей |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  | 2016 |  | Директор |  |
| -установка бойлера |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  | 2015 |  | Директор |  |
| МБУ «Пудожский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обучение сотрудников основам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  | Директор |  |
| -обеспечение наглядной агитацией |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2015 |  | Директор |  |
| -ремонт кровли |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2015 |  | Директор |  |
| - проверка прибора учета холодной воды |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2015 |  | директор |  |
| - установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2018-2019 |  | директор |  |
| - ремонт и замена сантехнического оборудования |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2016-2017 |  | директор |  |
| - модернизация системы освещения (уличного) |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2015 |  | директор |  |
| МБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пудожского муниципального района «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - контроль по замене сгорающих энергосберегающих ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2019 |  | Директор |  |
| -приобретение энергосберегающих обогревателей |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2018 |  | Директор |  |
| -замена фонарей уличного освещения |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2015 |  | Директор |  |
| -обустройство и утепление тамбура |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2016 |  | Директор |  |
| - установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Средства республиканских субвенций |  | 2019 |  | Директор |  |
| Здание администрации Пудожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проведение энергетических обследований |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2018 |  |  |  |
| -установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2015 |  |  |  |
| -замена неметаллических дверей на металлические утепленные, обустройство тамбуров |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2016 |  |  |  |
| -замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие ПВХ-стеклопакеты |  | 600,0 | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | Местный бюджет |  | 2015-2019 |  |  |  |
| -реконструкция теплового узла здания с установкой узла коммерческого учета тепловой энергии системы автоматического погодозависимого регулирования |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2017 |  |  |  |
| -контроль исправности сантехнического оборудования, контроль протечек, обустройство узла учета |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2015 |  |  |  |
| -замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света |  | 15,0 | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2015-2016 |  |  |  |
| -контроль симметрии фазных напряжений, токов, контроль сопротивления изоляции. Профилактика неисправностей оборудования распределительных устройств |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2016 |  |  |  |
| -установка системы автоматического управления освещением с датчиками присутствия людей, в холлах, коридорах, в санузлах |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2017 |  |  |  |
| -замена ламп наружногоосвещения на светодиодные с функцией автоматического включения |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2016 |  |  |  |
| Муниципальные учреждения: общеобразовательные, дошкольные, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света |  | 197,0 | 17,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 25,0 |  | Местный бюджет |  | 2015-2020 |  |  |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии |  | 8155,5 | 1371,0 |  | 1290,2 |  | 1431,8 |  | 1308,9 |  | 1520,8 |  | 1232,8 |  | Местный бюджет |  | 2015-2020 |  |  |  |
| - ремонт системы электроснабжения |  | 2765,0 | 600,0 |  | 600,0 |  | 700,0 |  | 135,0 |  | 130,0 |  | 600,0 |  | Местный бюджет |  | 2015-2020 |  |  |  |
| - замена и установка оконных блоков |  | 20850,0 | 4800,0 |  | 1770,0 |  | 5740,0 |  | 1880,0 |  | 1580,0 |  | 5080,0 |  | Местный бюджет |  | 2015-2020 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 47471,0 | 8403,0 |  | 5644,7 |  | 19541,8 |  | 3534,9 |  | 3404,8 |  | 6941,8 |  |  |  |  |  |  |  |