**Национальный проект "Жилье и городская среда"**

На реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на 2019 год предусмотрено 11,9 млн. рублей, в том числе Пудожское городское поселение -10,8 млн. рублей, Пяльмское сельское поселение – 380,0 тыс. рублей, Шальское сельское поселение – 689,2 тыс. рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Реализуются проекты по благоустройству 4 дворовых территорий в г. Пудож, а так же 5 общественных территорий:

- обустройство автопарковки у ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»;

- сквер по ул. К. Маркса-Ленина г. Пудож;

- обустройство неосвещенного участка в п. Шальский ул. Заводская

- благоустройство футбольного поля в п. Шальский ул. Советская

- благоустройство футбольного поля в п. Пяльма

Работы выполнены в полном объеме по всем 4 дворовым территориям, по трем полностью оплачены. По одной дворовой территории (Строителей 6,7 заявка в стадии рассмотрения )

По 5 общественным территориям работы выполнены:

- по 2 оплачены,

- по 2 оплата пройдет с 10 сентября 2019 года, в связи с изменением счетов УФК,

- по 1 территории (сквер К. Маркса-Ленина г. Пудож) работы завершены, приняты, заявка на рассмотрении.

Фактически профинансировано на текущую дату 5 174,2 млн. руб. или 43,5%.

По реализации данного проекта установлены нефинансовые показатели:

1. Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты в объеме **9 %** фактически приняло участие **10,2 %**
2. Среднее значение индекса качества городской среды по РФ в объеме 2 % - определяется по итогам года.
3. Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных **дворовых территорий**) не менее **4 ед**., накопительным итого с начиная с 2019 года, **фактически выполнено благоустройство 4 дворов.**
4. Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных **общественных пространств**) не менее **5 ед**., накопительно.
5. Итого начиная с 2019 года. **фактически выполнено благоустройство 9 территорий.**