Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая  2016 года       № 236-П

г. Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 04.04.2016г. №122-П «Об утверждении Муниципальной адресной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

территории сельских поселений Пудожского муниципального района

на период 2015-2017 годы»

В связи с корректировкой параметров Программы и устранением технических ошибок, а также увеличением лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, увеличением софинансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Карелия и  средств местного бюджета в связи с доведением предоставляемой площади жилого помещения до строительных норм,  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению администрации Пудожского муниципального района от 04.04.2016г. №122-П «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: «переселение 265 человек, проживающих в 108 помещениях, признанных до 01.01.2012 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу. Расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 5109,01 кв. метров»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы по сельским поселениям Пудожского муниципального района составляет 208942180,20 рублей, из них: 115 386 050,08 руб. - средства Фонда; 88 878 323,60 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 4 677 806,52 руб.- средства местного бюджета на долевое финансирование; Разбивка по этапам: - общий объем финансирования 2015 года составляет 89247992,7 рублей, из них: 46 514 134,32 руб.- средства Фонда; 40 597 165,45 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 2 136 692,93 руб. - средства местного бюджета на долевое финансирование; - общий объем финансирования 2016 года составляет 119 694187,50 рублей, из них: 68 871 915,76 руб.- средства Фонда; 48 281158,15 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 2 541 113,59 руб. - средства местного бюджета на долевое финансирование; Финансирования по 2017 году - нет |
| --- | --- |

1.2. в абзаце шестом раздела 1 слова «составляет 5217, 49 кв. метров»  заменить словами «составляет 5109,01 кв. метров»

1.3. таблицу «Объем финансового обеспечения Программы» раздела 3 изложить в следующей редакции:

- Объем финансового обеспечения Программы

(рублей)

| Этапы реализации (год) | Расселяемая площадь (кв.м.) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета Пудожского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на долевое финансиро- вание |  |
| 2015 | 2121,51 | 89247992,7 | 46514134,32 | 40597165,45 | 2136692,93 |  |
| 2016 | 2987,55 | 119694187,5 | 68871915,76 | 48281158,15 | 2541113,59 |  |
| Итого | 5109,01 | 208942180,20 | 115386050,08 | 88878323,60 | 4677806,52 |  |

1.4.  абзац пятый раздела 5 изложить в следующей редакции: «В результате реализации Программы на территории Пудожского муниципального района из аварийного жилья будет переселено 265 человек, ликвидировано 108 аварийных квартир, площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет 5109,01 кв. метров»

1.5. Приложения 1,2,3 к Приложению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

#### Глава администрации Пудожского

муниципального района                                                                                             В.Н. Ересов

Приложение 1

к приложению

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Авдеевское: |  | X | X | X | X | 19 | 19 | 427,20 | 10 | 0 | 10 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 17 584 528,50 | 9 376 936,72 | 7 797 212,19 | 410 379,59 |
| 1 | д Авдеево д.53 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 253,20 | 6 | 0 | 6 | 253,20 | 0,00 | 253,20 | 10 613 218,50 | 5 557 286,26 | 4 803 135,62 | 252 796,62 |
| 2 | п Онежский ул Каменистая д.1 | 47 | 29.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 116,00 | 2 | 0 | 2 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 2 536 627,33 | 2 005 367,04 | 105 545,63 |
| 3 | п Онежский ул Каменистая д.6 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 58,00 | 2 | 0 | 2 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 1 283 023,13 | 988 709,53 | 52 037,34 |
| Итого по Красноборское: |  | X | X | X | X | 18 | 18 | 289,90 | 8 | 0 | 8 | 243,60 | 0,00 | 243,60 | 10 737 420,00 | 5 326 917,40 | 5 139 977,47 | 270 525,13 |
| 4 | д Гакугса ул Лесная д.46 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 183,70 | 6 | 0 | 6 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 6 250 140,00 | 3 004 591,34 | 3 083 271,23 | 162 277,43 |
| 5 | п Красноборский ул Озерная д.7 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 106,20 | 2 | 0 | 2 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 4 487 280,00 | 2 322 326,06 | 2 056 706,24 | 108 247,70 |
| Итого по Кубовское: |  | X | X | X | X | 9 | 9 | 273,40 | 6 | 0 | 6 | 273,40 | 0,00 | 273,40 | 12 500 280,00 | 5 978 568,21 | 6 195 626,20 | 326 085,59 |
| 6 | п Кубово ул Железнодорожная д.13 | 5 | 11.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 94,20 | 2 | 0 | 2 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 4 487 280,00 | 2 059 916,33 | 2 305 995,49 | 121 368,18 |
| 7 | п Кубово ул Школьная д.15 | 1 | 10.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 179,20 | 4 | 0 | 4 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 8 013 000,00 | 3 918 651,88 | 3 889 630,71 | 204 717,41 |
| Итого по Шальское: |  | X | X | X | X | 64 | 64 | 1 327,01 | 25 | 1 | 24 | 1 177,31 | 26,81 | 1 150,50 | 48 425 764,20 | 25 831 711,99 | 21 464 349,59 | 1 129 702,62 |
| 8 | п Шальский ул Детская д.1 | б/н | 23.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 284,50 | 6 | 0 | 6 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 11 582 791,50 | 6 234 865,42 | 5 080 529,78 | 267 396,30 |
| 9 | п Шальский ул Детская д.3 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 399,10 | 8 | 0 | 8 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 17 035 638,00 | 8 764 134,45 | 7 857 928,37 | 413 575,18 |
| 10 | п Шальский ул Детская д.4 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 533,70 | 8 | 0 | 8 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 15 384 960,00 | 8 433 631,22 | 6 603 762,34 | 347 566,44 |
| 11 | п Шальский ул Стеклянская д.6 | б/н | 05.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 109,71 | 3 | 1 | 2 | 109,71 | 26,81 | 82,90 | 4 422 374,70 | 2 399 080,90 | 1 922 129,10 | 101 164,70 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  | X |  | X | X | 110 | 110 | 2 318 | 49 | 1 | 48 | 2121,51 | 26,81 | 2094,7 | 89247992,7 | 46514134,32 | 40597165,45 | 2136692,93 |
| Итого по Кривецкое: |  | X | X | X | X | 17 | 17 | 376,00 | 7 | 0 | 7 | 265,50 | 0,00 | 265,50 | 10 637 257,50 | 6 120 667,32 | 4 290 760,67 | 225 829,51 |
| 12 | п Кривцы ул Октябрьская д.40 | 5 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 322 145,00 | 760 760,91 | 533 314,88 | 28 069,21 |
| 13 | п Кривцы ул Центральная д.17 | 6 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 3 105 037,50 | 1 786 635,47 | 1 252 481,93 | 65 920,10 |
| 14 | п Кривцы ул Центральная д.3 | 4 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 155,00 | 4 | 0 | 4 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 6 210 075,00 | 3 573 270,94 | 2 504 963,86 | 131 840,20 |
| Итого по Пяльмское: |  | X | X | X | X | 66 | 66 | 1 308,70 | 25 | 1 | 24 | 1 160,40 | 49,70 | 1 110,70 | 46 491 426,00 | 26 751 120,01 | 18 753 290,68 | 987 015,31 |
| 15 | п Пудожгорский ул Садовая д.6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 181,10 | 4 | 0 | 4 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 7 255 771,50 | 4 174 963,66 | 2 926 767,45 | 154 040,39 |
| 16 | п Пяльма ул Дорожная д.18 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1 698 756,00 | 977 462,50 | 685 228,82 | 36 064,68 |
| 17 | п Пяльма ул Дорожная д.23 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 90,50 | 2 | 0 | 2 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 3 625 882,50 | 2 086 329,16 | 1 462 575,67 | 76 977,67 |
| 18 | п Пяльма ул Каменистая д.4 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 88,60 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3 549 759,00 | 2 042 527,78 | 1 431 869,66 | 75 361,56 |
| 19 | п Пяльма ул Лесная д.14 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 92,80 | 2 | 0 | 2 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 3 718 032,00 | 2 139 351,89 | 1 499 746,10 | 78 934,01 |
| 20 | п Пяльма ул Набережная д.5в | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 217,30 | 4 | 1 | 3 | 217,30 | 49,70 | 167,60 | 8 706 124,50 | 5 009 495,33 | 3 511 797,71 | 184 831,46 |
| 21 | п Пяльма ул Набережная д.6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 230,50 | 3 | 0 | 3 | 166,30 | 0,00 | 166,30 | 6 662 809,50 | 3 833 773,92 | 2 687 583,80 | 141 451,78 |
| 22 | п Пяльма ул Садовая д.3 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 158,40 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 6 346 296,00 | 3 651 652,37 | 2 559 911,45 | 134 732,18 |
| 23 | п Пяльма ул Строителей д.6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 81,20 | 2 | 0 | 2 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 3 253 278,00 | 1 871 932,91 | 1 312 277,84 | 69 067,25 |
| 24 | п Пяльма ул Центральная д.7 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 83,90 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 674 717,00 | 963 630,49 | 675 532,18 | 35 554,33 |
| Итого по Шальское: |  | X | X | X | X | 72 | 72 | 1 561,60 | 27 | 2 | 25 | 1 561,60 | 103,00 | 1 458,60 | 62 565 504,00 | 36 000 128,43 | 25 237 106,80 | 1 328 268,77 |
| 25 | п Шальский ул Заводская д.10 | б/н | 26.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 412,30 | 8 | 2 | 6 | 412,30 | 103,00 | 309,30 | 16 518 799,50 | 9 504 900,71 | 6 663 203,85 | 350 694,94 |
| 26 | п Шальский ул Заводская д.16 | б/н | 21.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 534,00 | 8 | 0 | 8 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 21 394 710,00 | 12 310 494,74 | 8 630 004,50 | 454 210,76 |
| 27 | п Шальский ул Заводская д.17 | б/н | 19.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 26 | 26 | 533,50 | 8 | 0 | 8 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | 21 374 677,50 | 12 298 968,06 | 8 621 923,97 | 453 785,47 |
| 28 | п Шальский ул Советская д.8 | б/н | 09.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 81,80 | 3 | 0 | 3 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 3 277 317,00 | 1 885 764,92 | 1 321 974,48 | 69 577,60 |
| Всего по этапу 2016 года: |  | X | X | X | X | 155 | 155 | 3246,3 | 59 | 3 | 56 | 2987,5 | 152,7 | 2834,8 | 119694187,5 | 68871915,76 | 48281158,15 | 2541113,59 |
| Итого по этапам 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  | 265 | 265 | 5 563,81 | 108 | 4 | 104 | 5 109,01 | 179,51 | 4 929,50 | 208 942 180,20 | 115 386 050,08 | 88 878 323,60 | 4 677 806,52 |

Приложение 2

к приложению

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения по Пудожскому муниципальному району

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по Авдеевскому поселению: |  | 427,20 | 17 584 528,50 | 248,30 | 10 416 900,00 | 40 065,00 | 178,90 | 7 167 628,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д Авдеево д.53 | 253,20 | 10 613 218,50 | 132,30 | 5 769 360,00 | 40 065,00 | 120,90 | 4 843 858,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Онежский ул Каменистая д.1 | 116,00 | 4 647 540,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Онежский ул Каменистая д.6 | 58,00 | 2 323 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красноборскому поселению |  | 243,60 | 10 737 420,00 | 243,60 | 10 737 420,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д Гакугса ул Лесная д.46 | 137,40 | 6 250 140,00 | 137,40 | 6 250 140,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Красноборский ул Озерная д.7 | 106,20 | 4 487 280,00 | 106,20 | 4 487 280,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кубовскому поселению: |  | 273,40 | 12 500 280,00 | 273,40 | 12 500 280,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Кубово ул Железнодорожная д.13 | 94,20 | 4 487 280,00 | 94,20 | 4 487 280,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Кубово ул Школьная д.15 | 179,20 | 8 013 000,00 | 179,20 | 8 013 000,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шальскому поселению: |  | 1 177,31 | 48 425 764,20 | 834,61 | 34 695 488,70 | 40 065,00 | 342,70 | 13 730 275,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Детская д.1 | 284,50 | 11 582 791,50 | 231,00 | 9 439 314,00 | 40 065,00 | 53,50 | 2 143 477,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Детская д.3 | 399,10 | 17 035 638,00 | 253,90 | 11 218 200,00 | 40 065,00 | 145,20 | 5 817 438,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Детская д.4 | 384,00 | 15 384 960,00 | 240,00 | 9 615 600,00 | 40 065,00 | 144,00 | 5 769 360,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Стеклянская д.6 | 109,71 | 4 422 374,70 | 109,71 | 4 422 374,70 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года |  | 2 121,51 | 89 247 992,70 | 1 599,91 | 68 350 088,70 | 40 065,00 | 521,60 | 20 897 904,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кривецкому поселению: |  | 265,50 | 10 637 257,50 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 265,50 | 10 637 257,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Кривцы ул Октябрьская д.40 | 33,00 | 1 322 145,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 33,00 | 1 322 145,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Кривцы ул Центральная д.17 | 77,50 | 3 105 037,50 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 77,50 | 3 105 037,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Кривцы ул Центральная д.3 | 155,00 | 6 210 075,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 155,00 | 6 210 075,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Пяльмскому поселению: |  | 1 160,40 | 46 491 426,00 | 811,20 | 32 500 728,00 | 40 065,00 | 349,20 | 13 990 698,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Пудожгорский ул Садовая д.6 | 181,10 | 7 255 771,50 | 181,10 | 7 255 771,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Пяльма ул Дорожная д.18 | 42,40 | 1 698 756,00 | 42,40 | 1 698 756,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Пяльма ул Дорожная д.23 | 90,50 | 3 625 882,50 | 90,50 | 3 625 882,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Пяльма ул Каменистая д.4 | 88,60 | 3 549 759,00 | 0,00 | 0,00 | 40 065,00 | 88,60 | 3 549 759,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Пяльма ул Лесная д.14 | 92,80 | 3 718 032,00 | 45,40 | 1 818 951,00 | 40 065,00 | 47,40 | 1 899 081,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Пяльма ул Набережная д.5в | 217,30 | 8 706 124,50 | 163,10 | 6 534 601,50 | 40 065,00 | 54,20 | 2 171 523,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п Пяльма ул Набережная д.6 | 166,30 | 6 662 809,50 | 47,20 | 1 891 068,00 | 40 065,00 | 119,10 | 4 771 741,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п Пяльма ул Садовая д.3 | 158,40 | 6 346 296,00 | 158,40 | 6 346 296,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п Пяльма ул Строителей д.6 | 81,20 | 3 253 278,00 | 41,30 | 1 654 684,50 | 40 065,00 | 39,90 | 1 598 593,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п Пяльма ул Центральная д.7 | 41,80 | 1 674 717,00 | 41,80 | 1 674 717,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шальскому поселению: |  | 1 561,60 | 62 565 504,00 | 854,20 | 34 223 523,00 | 40 065,00 | 707,40 | 28 341 981,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Шальский ул Заводская д.10 | 412,30 | 16 518 799,50 | 257,70 | 10 324 750,50 | 40 065,00 | 154,60 | 6 194 049,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Шальский ул Заводская д.16 | 534,00 | 21 394 710,00 | 288,90 | 11 574 778,50 | 40 065,00 | 245,10 | 9 819 931,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Шальский ул Заводская д.17 | 533,50 | 21 374 677,50 | 266,70 | 10 685 335,50 | 40 065,00 | 266,80 | 10 689 342,00 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Шальский ул Советская д.8 | 81,80 | 3 277 317,00 | 40,90 | 1 638 658,50 | 40 065,00 | 40,90 | 1 638 658,50 | 40 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года |  | 2 987,50 | 119 694 187,50 | 1 665,40 | 66 724 251,00 | 40 065,00 | 1 322,10 | 52 969 936,50 | 40 065,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по программе | 5109,01 | 208942180,20 | 3265,31 | 135074339,70 | 40065,00 | 1843,70 | 73867840,50 | 40065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к приложению

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по Пудожскому муниципальному району

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество расселеных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 2 121,51 | 2 987,50 | 5 109,01 | 0,00 | 49,00 | 59,00 | 108,00 | 0,00 | 110,00 | 155,00 | 265,00 |
| 1 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 243,60 | 0,00 | 214,60 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 273,40 | 0,00 | 261,20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 177,31 | 1 561,60 | 2 738,91 | 0 | 25 | 27 | 52 | 0 | 62 | 72 | 134 |
| 6 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 160,40 | 1 160,40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66 | 66 |
|  | 2015 год | 0,00 | 2 121,51 | 0,00 | 2 121,51 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 243,60 | 0,00 | 243,60 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 273,40 | 0,00 | 273,40 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 177,31 | 0,00 | 1 177,31 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 62 | 0 | 62 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 2 987,50 | 2 987,50 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 1 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 561,60 | 1 561,60 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 2 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 160,40 | 1 160,40 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 3 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 265,50 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 17 |