Республика Карелия

Администрация   Пудожского муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2017г.      №  300 –П

г. Пудож

Об  утверждении краткосрочного  плана реализации  региональной программы  капитального ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах на территории Пудожского муниципального района в 2018,2019 г.г.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч.6 ст.10 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия», Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 г.№ 346-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия на 2015- 2044 годы», Постановления Правительства Республики Карелия от 14.04.2016г. №106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Администрация Пудожского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Пудожского муниципального района  в 2018, 2019 г.г., согласно Приложению №1,2 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Пудожского муниципального района Н.А.Холунину.

- Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  Пудожского муниципального района.

И.о.Главы администрации Пудожского

муниципального района                                                      Н.Н.Холунина.

28.06.2017г № 300-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2018-2019г.г. общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Пудожского муниципального района

Раздел № 1.   Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Пудожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 22 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 351,5 | 324,5 | 200,8 | 8 | 1 877 000,00 | 0 | 0 | 1 877 000,00 |  |  | 2018 |
| 2 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 349,9 | 323,4 | 74 | 8 | 1 870 500,00 | 0 | 0 | 1 870 500,00 |  |  | 2018 |
| 3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 26 | 1963 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 356,5 | 329,8 | 204,1 | 8 | 1 907 500,00 | 0 | 0 | 1 907 500,00 |  |  | 2018 |
| 4 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 568,8 | 506,4 | 202,7 | 12 | 2 930 000,00 | 0 | 0 | 2 930 000,00 |  |  | 2018 |
| 5 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 29 | 1966 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 530,5 | 499,2 | 271 | 12 | 2 890 000,00 | 0 | 0 | 2 890 000,00 |  |  | 2018 |
| 6 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 1 | 1960 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 344,2 | 319,1 | 38,2 | 8 | 1 845 500,00 | 0 | 0 | 1 845 500,00 |  |  | 2018 |
| Итого по Пудожскому муниципальному району в 2018г. |  | 6 МКД |  |  |  |  | 2 501,40 | 2 302,40 | 990,80 |  | 13 320 500,00 |  |  | 13 320 500,00 |  |  |  |
| 7 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 1964 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 332 | 318 | 0 | 8 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 200,00 |  |  | 2019 |
| 8 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 1978 |  | Брусчатый | 1 | 1 | 290,4 | 276,4 | 73,6 | 5 | 1 598 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 600,00 |  |  | 2019 |
| 9 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 1967 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 359,2 | 332,7 | 207,2 | 8 | 1 924 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 200,00 |  |  | 2019 |
| 10 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 31 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 355,3 | 328,6 | 213,3 | 8 | 1 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 500,00 |  |  | 2019 |
| 11 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 32 | 1964 |  | Брусчатые | 2 | 1 | 358,1 | 331,9 | 125,1 | 8 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |  |  | 2019 |
| 12 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 33 | 1969 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 575 | 516,7 | 212,7 | 12 | 2 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 400,00 |  |  | 2019 |
| 13 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 39 | 1967 |  | Бревно (брус) | 2 | 3 | 573,8 | 512,8 | 134 | 12 | 2 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 |  |  | 2019 |
| Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 7 МКД |  |  |  |  | 2 843,80 | 2 617,10 | 965,90 |  | 15 136 900,00 |  |  | 15 136 900,00 |  |  |  |

Приложение №2 к Постановлению Администации Пудожского муниципального  района  От  28.06.2017г

№300-П

|  |  | Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамент а | установка коллективн ых (общедомов ых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документац ия) | Строительн ый контроль |  |
|  |  |  | электро- снабжения | теплоснабж ения | газоснабж ения | холодного водоснабж ения | горячего водоснаб жения | водоотве дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пудожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 22 | 1 877 000,00 | 141 270,53 |  |  |  |  |  |  |  | 269 | 565 082,11 |  |  | 290 | 953 576,06 | 105 952,90 |  | 75 080,00 | 36 038,40 |  |
| 2 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | 1 870 500,00 | 140 781,31 |  |  |  |  |  |  |  | 269 | 563 125,25 |  |  | 290 | 950 273,86 | 105 585,98 |  | 74 820,00 | 35 913,60 |  |
| 3 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 26 | 1 907 500,00 | 143 566,08 |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 574 264,32 |  |  | 290 | 969 071,04 | 107 674,56 |  | 76 300,00 | 36 624,00 |  |
| 4 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | 2 930 000,00 | 220 523,52 |  |  |  |  |  |  |  | 422 | 882 094,08 |  |  | 452 | 1 488 533,76 | 165 392,64 |  | 117 200,00 | 56 256,00 |  |
| 5 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 29 | 2 890 000,00 | 217 512,96 |  |  |  |  |  |  |  | 432 | 870 051,84 |  |  | 452 | 1 468 212,48 | 163 134,72 |  | 115 600,00 | 55 488,00 |  |
| 6 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 1 | 1 845 500,00 | 138 899,71 |  |  |  |  |  |  |  | 265 | 555 598,85 |  |  | 290 | 937 573,06 | 104 174,78 |  | 73 820,00 | 35 433,60 |  |
| Итого по Пудожскому муниципальному району в 2018г. |  | 13 320 500,00 | 1 002 554,11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,00 | 4 010 216,45 |  |  | 2 063,80 | 6 767 240,26 | 751 915,58 |  | 532 820,00 | 255 753,60 |  |
| 7 | Пудожский р-н, Кривецкое с/п, дер. Кривцы, д. 34 | 1 839 200,00 | 138 425,55 |  |  |  |  |  |  |  | 271 | 571 005,39 |  |  | 382 | 934 372,45 | 86 515,97 |  | 73 568,00 | 35 312,64 |  |
| 8 | Пудожский р-н, Пяльмское с/п, пос. Пяльма, пер. Октябрьский, д. 7 | 1 598 600,00 | 120 317,03 | 120 317,03 |  | 105 277,40 |  |  |  |  | 432 | 375 990,72 |  |  | 228 | 691 822,92 | 90 237,77 |  | 63 944,00 | 30 693,12 |  |
| 9 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, пер. Северный, д. 4 | 1 924 200,00 | 144 822,99 | 144 822,99 |  |  |  |  |  |  | 268 | 543 086,21 |  |  | 290 | 868 937,93 | 108 617,24 |  | 76 968,00 | 36 944,64 |  |
| 10 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 31 | 1 900 500,00 | 143 039,23 |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 590 036,83 |  |  | 290 | 965 514,82 | 89 399,52 |  | 76 020,00 | 36 489,60 |  |
| 11 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 32 | 1 920 000,00 | 144 506,88 |  |  |  |  |  |  |  | 276 | 596 090,88 |  |  | 290 | 975 421,44 | 90 316,80 |  | 76 800,00 | 36 864,00 |  |
| 12 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 33 | 2 988 400,00 | 224 918,94 |  |  |  |  |  |  |  | 436 | 927 790,62 |  |  | 452 | 1 518 202,83 | 140 574,34 |  | 119 536,00 | 57 377,28 |  |
| 13 | Пудожский р-н, Шальское с/п, пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 39 | 2 966 000,00 | 223 233,02 |  |  |  |  |  |  |  | 435 | 920 836,22 |  |  | 452 | 1 506 822,91 | 139 520,64 |  | 118 640,00 | 56 947,20 |  |
| Итого по Пудожскому муниципальному району в 2019г. |  | 15 136 900,00 | 1 139 263,64 | 265 140,02 |  | 105 277,40 |  |  |  |  | 2 388,00 | 4 524 836,87 |  |  | 2 384,22 | 7 461 095,31 | 745 182,28 |  | 605 476,00 | 290 628,48 |  |