Республика Карелия

Администрация  Пудожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      18.09.2017                 413-П

г. Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 26.05.2016 г. № 235-П «Об утверждении муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского муниципального района на 2016-2020 годы»

В соответствии с Постановлением  администрации Пудожского муниципального района «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, п. Кубово, ул. Набережная, д.11 а, аварийным и подлежащим сносу», согласно экспертному заключению № 835-21-04/17-1 ООО «Консалтинговая компания «КРОНОС-Карелия» от 29.05.2017 года, в целях реализаций положений Жилищного кодекса РФ,  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Пудожского муниципального    района от 26.05.2016 г. № 235-П «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского муниципального района на 2016-2020 годы», изложив Приложение № 1 раздела № 4  в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования  (обнародования).

Глава администрации

Пудожского муниципального  района                                                                        В. Н. Ересов

Приложение № 1

к Постановлению администрации Пудожского муниципального района

от 18.09.2017 № 413-П

Перечень многоквартирных домов муниципального жилищного фонда и мероприятий по реализации Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда, на 2016-2020 годы

| Реализация программы капитального ремонта общего имущества жилого фонда 2016-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Адрес | Год ввода в эксп. |  |  | Общая площадь ж.помещ в кв.м | Перечень работ по капитальному ремонту |  |  | Ст-ть работ т.руб. | Срок проведения работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома, ремонт кровли, в т.ч. переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую, утепление и ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных сетей электроосвещения |  |  |  | 2016-2020 год |  |
| Пяльмское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Пяльма пер.Ленинградский. д.4, кв.1 |  | 1981 |  |  | 76,2 | Замена деревянных полов с заменой лаг, плинтусов с переустройством перекрытий, с заменой венцов бруса и обшивки стен |  |  | 336,178 | 2016 |  |
| 2 | п.Пяльма, ул.Садовая, д.10, кв.2 |  | 1958 |  |  | 42,5 | Ремонт фундамента, ремонт печей, замена венцов бруса стен |  |  |  | 2017 |  |
| Красноборское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Красноборский, ул.Озерная, д.1, кв.1 Моисеев Н.А. |  |  | 1959 | 54,5 |  |  | Ремонт кровли |  |  |  | 2017 |
| Авдеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Авдеево, д.80, кв.1 Зюхов Д.С. |  |  | 1971 | 56,9 |  |  | Замена 4 оконных блоков, осуществление переборки полов во всех комнатах (3 жилые и кухне) путем замены чистого и черного пола, замены лаг, ремонта дымовой трубы в кухонном помещении, замены дверного блока на веранде, замены одного венца стены со стороны туалета | 138,783 |  |  | 2016 |
| 2 | д.Песчаное, д.34 Кузин А.Ю. |  |  | 1987 | 75 однокв. |  |  | Ремонт печи, замена коридорной двери, частичная переборка полов, замена окон |  |  |  | 2017 |
| Кривецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П.Приречный, ул.Болотная, д.8, кв.4 |  |  | 1966 | 35,0 |  |  | Ремонт печей, ремонт полов, замена нижних венцов бруса стен |  |  |  | 2017 |
| Шальское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П.Бочилово, ул.Лесная, д.14, кв.1 |  |  | 1978 | 27,1 |  |  | Ремонт кровли, ремонт печей, ремонт фундамента, замена нижних венцов бруса стен |  |  |  | 2017 |

Для реализации  данного этапа проведения капитального ремонта  производится комиссионное обследование жилого фонда. Принимается решение о проведении того или иного вида работ из указанных в данной таблице. Составляется локальная смета производства работ, которая утверждается главой администрации Пудожского муниципального района. Приемка работ  осуществляется комиссией, назначенной  распоряжением главы администрации Пудожского муниципального района.

Исп. Плисова М.С. 5-16-33

Дело: 2

Отдел по ЖКХ  – 2