**Протокол заседания № 9**

**Общественной комиссии по реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»**

**г. Пудож 30 октября 2020 года**

**Председательствующий:** Ладыгин Андрей Владимирович – глава администрации Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Дроздовская Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Кокунова Елена Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии администрации Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ» депутат Законодательного собрания Республики Карелия

Отсутствовали:

Неймеровец Александр Иванович – сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

**Повестка дня:**

1. **О ходе реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в 2020 году.**

Ладыгин А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что по стоянию на 30 октября завершены запланированные на 2020 год работы по благоустройству 2 общественных и 4 дворовых территорий. Освоение субсидии составляет 7 995 044,80 рублей или 87%.

2**. О работе по благоустройству в рамках муниципальной программы на 2021 год.**

Всего благоустройству в 2021 году подлежат 5 территорий (3 дворовых и 2 общественных) По состоянию на 30 октября 2020 году составлены сметы и разработаны дизайн-проекты, объявление закупок на заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству запланировано на ноябрь 2020 года, заключение муниципальных контрактов не позднее 31 декабря 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды по состоянию на 30 октября 2020 года
2. Продолжить работу по благоустройству территории в рамках муниципальной программы в 2021 году.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ладыгин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Дроздовская