Протокол заседания № 2

Общественной комиссии по реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»

г. Пудож									28 апреля 2019 года

Председательствующий: Ладыгин Андрей Владимирович – Глава администрации Пудожского муниципального района

Члены комиссии:

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района

Дроздовская Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – директор МБУ «Культурно-досуговый центр»

Гуляев Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Кокунова Елена Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии администрации Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ» депутат Законодательного собрания Республики Карелия

Отсутствовали:

Неймеровец Александр Иванович – сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

Повестка дня:

- О реализации  муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году

Вартиайнен Е.Н. открыла рабочее совещание, озвучив повестку дня, сообщив, что в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году планируется благоустроить 4 дворовых и 2 общественных территории, общая сумма на реализацию мероприятий по благоустройству составит 9 187 900,00 рублей, в том числе средства граждан – 29 606,00 рублей

По состоянию на 28 апреля 2020 года завершены конкурсные процедуры по благоустройству дворовых и общественных территорий, подрядчики определены, ведется работа по подписанию муниципальных контрактов. Образовавшаяся сумма экономии в ходе проведения конкурсных процедур будет направлена на благоустройство общественной территории  сквер по  ул. Карла Маркса, в районе д. 69 – 2 этап. Дизайн-проекты территорий, планируемых к благоустройству утверждены, по дворовым территориям согласованы с ресурсоснабжающими организациями.

Решение:

- Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения в 2020 году.

- Продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды.

Председательствующий:				____________________ А.В. Ладыгин

Секретарь						____________________ М.О. Дроздовская