**Протокол заседания № 2**

**Общественной комиссии по реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»**

**г. Пудож 24 февраля 2021 года**

**Председательствующий:** Ладыгин Андрей Владимирович – Глава Пудожского муниципального района - глава администрации Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Дроздовская Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Кокунова Елена Анатольевна – председатель ликвидационной комиссии администрации Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Рахманов Алексей Валентинович – учредитель предприятия ООО «ЛХМ» депутат Законодательного собрания Республики Карелия

Неймеровец Александр Иванович – сотрудник ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»

**Повестка дня:**

1. **О реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения.**

Ладыгин А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в рамках реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения в 2021 году планируется реализовать 5 мероприятий по благоустройству территории, из них 3 мероприятия по благоустройству дворовых территорий и 2 мероприятия по благоустройству общественных территорий. Всего на реализацию мероприятий планируется направить 6 455 877,00 рублей

средства федерального бюджета – 6 029 542,40 рублей;

средства бюджета Республики Карелия – 60 907,60 рублей;

средства бюджета Пудожского городского поселения – 365 427,00 рублей.

По состоянию на 24 февраля 2021 года заключено 3 муниципальных контракта на благоустройство дворовых и общественных территорий и 1 муниципальный контракт на благоустройство общественной территории в стадии подписания на общую сумму 6 455 877,00 рублей. Срок завершения работ согласно муниципальным контрактам – 1 сентября 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения.

2. Продолжить работу по благоустройству территории в рамках федерального проекта.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ладыгин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Дроздовская