Информация о выполнении мероприятий

по реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Пудожского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Общий объем финансовых средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % выполнения |
|  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | Проведение среди учащихся образовательных учреждений ежегодного районного конкурса «Безопасное колесо» по безопасности дорожного движения | 2017 | Администрация Пудожского муниципального района ОМВД России по Пудожскому району, МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Пудож | 2,0 | 1,8 | 90% |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 2,0 | 1,8 | 90% |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2017 | Пудожское г/п | 3803,79 | 2 347,20 | 61,7% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 1 637,95 | 1 746,03 | 106,6% |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 2 165,47 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шальское с/п | 2 317,3 | 2 147,98 | 92,7% |
|  |  |  | Красноборское с/п | 1 392,7 | 1 105,86 | 79,4% |
|  |  |  | Кубовское с/п | 2 144,41 | 1 450,98 | 67,6% |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 647,56 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 2 319,62 | 2 416,93 | 104,2% |
|  |  |  | Итого | 16 428,8 | 11 214,98 | 68,3% |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог (федеральных, региональных, местных) и искусственных сооружений на автодорогах общего пользования (снегоочистка) | 2017 | Пудожское г/п | 2 169,0 | 1 961,7 | 90% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 220,0 | 351,18 | 143,2% |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 140,0 | 121,84 | 87,0% |
|  |  |  | Шальское с/п | 1 182,0 | 112,23 | 9,5% |
|  |  |  | Красноборское с/п | 380,0 | 104,76 | 27,5% |
|  |  |  | Кубовское с/п | 240,0 | 237,06 | 98,7% |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 47,0 | 104,23 | 221,7% |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 1 440,0 | 894,01 | 62,0% |
|  |  |  | КУ РК «Управтодор РК» | 81 750,5 | 40 200,0 | 49,2% |
|  |  |  | ФКУ «Упрдор «Кола» | 146 107,1 | 125 716,90 | 86,0% |
|  |  |  | Итого | 231 168,4 | 169 803,9 | 73,4% |
| 2.3 | Уличное искусственное освещение на автодорогах общего пользования | 2017 | Пудожское г/п | 3 000,0 | 4 509,8 | 150,3% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 0 | 185,45 |  |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 900,0 | 453,09 | 50,3% |
|  |  |  | Шальское с/п | 0 | 443,0 |  |
|  |  |  | Красноборское с/п | 500,0 | 253,53 | 50,7% |
|  |  |  | Кубовское с/п | 600,0 | 263,18 | 43,8% |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 0 | 212,60 |  |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 428,99 |  |
|  |  |  | ФКУ «Упрдор «Кола» | 1 229,5 | 1 022,8 | 83,1% |
|  |  |  | Итого | 6 229,5 | 7 772,44 | 124,7% |
| 2.4 | Постановка автодорог местного значения на кадастровый учет | 2017 | Пудожское г/п | - | - | - |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 324,33 | 99,0 | 30,5% |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 208,42 | 162,25 | 77,8% |
|  |  |  | Шальское с/п | 145,4 | 116,56 | 80,1% |
|  |  |  | Красноборское с/п | 166,4 | 95,0 | 57,0% |
|  |  |  | Кубовское с/п | 108,36 | 97,50 | 89,9% |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 25,01 | 25,01 | 100% |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 400,0 | 17,15 | 10,4% |
|  |  |  | Итого | 1 377,92 | 637,17 | 46,2% |
| 2.5 | Оборудование пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения | 2017 | Пудожское г/п | 457,9 | 457,9 | 100% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 33,34 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шальское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 491,24 | 457,9 | 93,2% |
| 2.6 | Ремонт мостов | 2017 | Пудожское г/п | 0 | 2 360,9 | 100% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шальское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФКУ «Упрдор «Кола» | 3 326,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 3 326,9 | 2 360,9 | 70,9% |
| 2.7 | Установка недостающих дорожных знаков на автодорогах общего пользования | 2017 | Пудожское г/п | 240,0 | 240,0 | 100% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 31,67 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 57,78 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шальское с/п | 6,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 95,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 26,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 25,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 481,45 | 240,0 | 49,8% |
| 2.8 | Обустройство дополнительных опор уличного освещения | 2017 | Пудожское г/п | 70,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 70,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Нанесение горизонтальной разметки на улично – дорожной сети | 2017 | Пудожское г/п | 30,0 | 30,0 | 100% |
|  |  |  | Итого | 30,0 | 30,0 | 100% |
| 2.10 | Замена светильников (на светодиодные) | 2017 | Пудожское г/п | 62,09 | 319,0 | 513,7% |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 0 | 22,92 |  |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 0 | 74,78 + 99,9 (приобр. ламп и свет.) |  |
|  |  |  | Шальское с/п | 0 | 115,42 |  |
|  |  |  | Красноборское с/п | 0 | 80,71 |  |
|  |  |  | Кубовское с/п | 0 | 200,60 |  |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 0 | 57,33 |  |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 90,46 + 29,58 (приобр. ламп и свет.) |  |
|  |  |  | Итого | 62,09 | 1090,7 | 1756,6% |
| 2.11 | Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) | 2017 | Пудожское г/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Шальское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Обустройство системы видеонаблюдения (контроля) на улицах г. Пудож | 2017 | Пудожское г/п | 123,0 | 73,0 | 59,3% |
|  |  |  | Итого | 123,0 | 73,0 | 59,3% |
| 3.1 | Обустройство муниципальной специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств | 2017 |  |  | Проработка данного вопроса будет рассмотрена при наличии заинтересованных лиц (организаций, ИП) |
|  | Итого по разделу 2 |  | ИТОГО | 259 788,79 | 193 680,9 | 74,5% |
|  | Всего по Программе |  |  | 259 790,9 | 193 682,7 | 74,6% |