Итоги проведения мониторинга реализации

Программы

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории

Пудожского муниципального района на 2014-2016 годы»

Основной  целью Программы являлось  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с пострадавшими, а также сокращение   количества лиц, погибших в результате  дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

Основными задачами программы были:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

-снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

-совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

-повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

-сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

-своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования Пудожского муниципального района.

I. Анализ аварийности  на территории Пудожского муниципального района

с 2013 года по 2016 год.

Таблица 1. Динамика аварийности на

территории Пудожского муниципального района

|  | ДТП | Погибло / Дети | Ранено / Дети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 19 | 3 / 2 | 23 / 5 |
| 2014 год | 13 | 2 / 1 | 19 / 2 |
| 2015 год | 16 | 2 / 0 | 16 / 3 |
| 2016 год | 20 | 7 / 0 | 23 / 0 |

Таблица 2. Распределение ДТП зарегистрированных на территории Пудожского муниципального района по видам

| Год | Наезд на пешехода | Столкновение | Опрокидывание | Наезд на велосипедиста | Наезд на стоящее ТС | Наезд на препятствие | Иной вид ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2014 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |

Таблица 3. ДТП по месяцам 2013-2016 г.г.

| Месяц | ДТП 2013 | ДТП 2014 | ДТП 2015 | ДТП 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Февраль | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Март | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Июнь | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Июль | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Август | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Сентябрь | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Октябрь | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Ноябрь | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 19 | 13 | 16 | 20 |

II. Объем финансирования мероприятий

Программы за  2014 – 2016 годы

тыс.руб.

| № п/п | Источники финансирования по всем направлениям | план |  |  | факт |  |  | % выпол-нения за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |
| 1. | Федеральный бюджет | 0 | 52025,8 | 1269,6 | 0 | 421235,14 | 320539,2 | Увелич. в 14 раз |
| 2. | Бюджет Республики Карелия | 70175,6 | 157,3 | 7,3 | 55162,0 | 41008,3 | 83201,4 | 255,0 |
| 3. | Бюджет Пудожского района | 31,6 | 32,2 | 32,4 | 1,26 | 1,26 | 1,8 | 4,5 |
| 4. | Бюджет поселений | 14580,9 | 14399,2 | 14837,9 | 6363,71 | 10406,14 | 14511,7 | 71,4 |
|  | ИТОГО | 84788,1 | 66614,5 | 16147,2 | 61526,97 | 472650,8 | 418254,1 | х |
|  | ВСЕГО | 167549,8 |  |  | 952431,9 |  |  | 568,4 |

Все запланированные мероприятия на  2014-2016 годы выполнены.

Такие мероприятия и акции, как «Внимание дети», «Ребенок на дороге», «Стань заметнее», Письмо водителю»; а также изучение среди учащихся общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района правил дорожного движения проводились без финансовых средств отделом образования администрации Пудожского муниципального района совместно с  ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району.

Администрациями поселений были выполнены мероприятия по организации работы по улучшению освещения автомобильных дорог общего пользования, по установке (замене) дорожных знаков, по содержанию и ремонту дорожно-уличной сети, нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети г. Пудожа, оборудование пешеходных переходов Пудожского городского поселения современными техническими средствами.

Предприятием ФКУ Упрдор "КОЛА"  проведены следующие мероприятия: проектно-изыскательские работы, ремонт федеральной автодороги, ремонт искусственных сооружений (трубы) на федеральной автодороге, устройство искусственного электроосвещения, установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-119, устройство тротуаров в г.Пудож, нанесение горизонтальной разметки холодным пластиком, оборудование пешеходных переходов дорожными знаками на автодорогах федерального значения. В течение 2015-2016г. проводилось содержание федеральной автодороги и искусственных сооружений на федеральной автодороге.

Всего за 2014-2016 годы за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов на мероприятия по безопасности дорожного движения направлено 952,4 млн.руб. при плане 167,6 млн.руб.

Перевыполнение плана в 5,7 раз связано с передачей 04.06.2014г.  автодороги «Вологда – Медвежьегорск» с км 353+800 по км 532 (179 км) в федеральную собственность и проведением на ней в 2015-2016 годах ремонтных работ, которые не были запланированы.

В целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления района с ОГИБДД, дорожных служб и глав поселений по разработке и реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; создания и обеспечения функционирования на территории района системы безопасности дорожного движения регулярно проводятся  заседания комиссии Пудожского муниципального района по обеспечению безопасности дорожного движения.

На комиссиях рассматриваются основные вопросы:

- О состоянии аварийности, детского дорожно-транспортного травматизма на территории Пудожского муниципального района и о мерах принимаемых для стабилизации аварийности на автодорогах Пудожского района;

- Об эксплуатационном состоянии автодорог на территории Пудожского района (федеральные, региональные и муниципальные);

- Об улучшении безопасных условий для движения пешеходов;

- О принимаемых мерах администрацией городского поселения по нанесению дорожной разметки на автодорогах города Пудожа;

- Об обустройстве штрафной стоянки на территории Пудожского района для хранения задержанных транспортных средств сотрудниками ГИБДД, за допущенные правонарушения;

- О принимаемых мерах собственниками автомобильных дорог в Пудожском районе по обеспечению уличного, искусственного освещения в темное время суток, согласно установленных требований;

- Об оборудовании в соответствии с требованиями ПДД РФ, ГОСТов мест остановки автобусов для посадки и высадки пассажиров в г. Пудоже на ул. Ленина у дома 62;

- Организация перевозки школьников в учебном году и организация хранения учебных автобусов;

- Об оснащении школьников светоотражающими элементами;

- Об организации содержания автомобильных дорог (территориальных, региональных, федеральных) Пудожского муниципального района, в том числе (освещение, снегоочистка остановок).

Информация о выполнении мероприятий

по реализации муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Пудожского муниципального района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Общий объем финансовых средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  |  | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.1 | Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | 2014-2016г. (2 раза в год) | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,26 | 1,26 | 1,8 |  | 78,8 | 78,8 | 112,5 |
| 1.2 | Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района профилактического мероприятия «Внимание дети» | 2014-2016г. (2 раза в год) | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» |  |  |  | Среди общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района проводились профилактические мероприятия «Внимание дети» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Направление команды победительницы на региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | 2014-2016г. (ежегодно) | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» | 7,3 | 7,3 | 7,3 | Команды на региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» не направлялись |  |  |  | - | - | - |
| 1.4 | Изучение среди общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. | 2014-2016г. (ежегодно) | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» |  |  |  | Ежегодно проводилось изучение среди общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности без средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение среди детей и их родителей пропагандисткой акции «Ребенок на дороге!». | 2015-2016г. июнь | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» |  | 0,3 | 0,3 | Пропагандистская акция «Ребенок на дороге!» ежегодно проводилась среди детей и их родителей |  |  |  |  | - | - |
| 1.6 | Организация и проведение среди детей и их родителей пропагандисткой акции «Ваш пассажир-ребёнок!» | 2016г. декабрь | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» |  |  | 0,5 | Пропагандистская акция «Ваш пассажир-ребёнок!» среди детей и их родителей не проводилась |  |  |  |  |  | -- |
| 1.7 | Организация и проведение среди детей и их родителей пропагандисткой акции «Стань заметнее!» | 2014-2016г. (ежегодно) | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Пропагандистская акция «Стань заметнее!» среди детей и их родителей ежегодно проводилась без средств |  |  |  | - | - | - |
| 1.8 | Организация и проведение среди детей и их родителей пропагандисткой акции «Письмо водителю!» | 2015г | Отдел образования, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, МО ГИБДД МВД «Медвежьегорский» |  | 0,3 |  | Пропагандистская акция«Письмо водителю!» среди детей и их родителей ежегодно проводилась без средств |  |  |  |  | - |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  | 38,9 | 39,5 | 39,7 | 1,26 | 1,26 |  | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 4,5 |
| 2.1 | Организация работы по улучшению освещения автомобильных дорог общего пользования (муниципальные дороги), проходящих через населенные пункты поселений Пудожского муниципального района, обустройству дополнительных опор уличного освещения | 2014-2016г. (ежегодно) | Пудожское г/п | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 713,209 | 333,7 |  | 183,0 | 713,2 | 333,7 | 183 |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 217,0 | 320,739 |  | 340,5 | 108,5 | 160,4 | 170,3 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 870,0 | 800,0 | 890,0 | 532,0 | 753,0 |  | 304,0 | 61,1 | 94,1 | 34,2 |
|  |  |  | Шальское с/п | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 920,5 | 616,8 |  | 1363,0 | 92,05 | 61,7 | 136,3 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 332,7 | 237,1 |  | 399,2 | 73,9 | 52,7 | 88,7 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 437,3 | 619,0 |  | 300,0 | 145,8 | 206,3 | 100 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 66,2 |  | 26,1 | 66,3 | 132,4 | 52,2 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 450,0 | 466,0 |  | 584,4 | 100 | 93,2 | 106,3 |
| 2.2 | Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения. | 2014-2016г. (ежегодно) | Пудожское г/п | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 78,6 |  | 69,9 | 50 | 78,6 | 69,9 |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 400,0 | 150,0 | 30,0 | 125,0 | 184,63 |  | 0 | 31,3 | 123,1 | - |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 327,0 | 327,0 | 50,0 | 98,0 | 392,0 |  | 50,0 | 23,0 | 119,9 | 100 |
|  |  |  | Шальское с/п | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 543,0 | 0 |  | 0 | 181 | 0 | - |
|  |  |  | Красноборское с/п | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 24,3 |  | 0 | - | 24,3 | - |
|  |  |  | Кубовское с/п | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 20,0 | 0 |  | 0 | 40 | - | - |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 55,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |  | 0 | 27,3 | - | - |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 391,4 |  | 35,0 | - | 391,4 | - |
| 2.3 | Организация работы по содержанию и ремонту дорожно-уличной сети, находящейся в муниципальной собственности администраций поселений Пудожского муниципального района | 2014-2016г. (ежегодно) | Пудожское ДРСУ (КУ «Управдор») | 70168,3 | 0 | 0 | 55162,0 | 40762,3 |  | 83201,4 | 78,6 | - | - |
|  |  |  | Пудожское г/п | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1882,0 | 3647,7 |  | 3275,5 | 19,3 | 228,0 | 192,7 |
|  |  |  | Авдеевское с/п | 600,0 | 400,0 | 300,0 |  | 128,475 |  | 381,7 |  | 32,1 | 127,2 |
|  |  |  | Кривецкое с/п | 1466,5 | 1492,6 | 1812,4 |  | 124,3 |  | 1336,0 |  | 8,3 | 73,7 |
|  |  |  | Шальское с/п | 1246,1 | 1096,1 | 1216,0 |  | 172,4 |  | 2103,0 |  | 15,7 | 172,9 |
|  |  |  | Красноборское с/п | 1267,8 | 1160,8 | 1245,9 |  | 442,8 |  | 366,8 |  | 38,1 | 29,4 |
|  |  |  | Кубовское с/п | 1350,0 | 1100,0 | 1330,0 |  | 517,0 |  | 1351,0 |  | 47 | 101,6 |
|  |  |  | Куганаволовское с/п | 370,0 | 450,0 | 450,0 |  | 45,2 |  | 400,0 |  | 10,04 | 88,9 |
|  |  |  | Пяльмское с/п | 1938,5 | 2212,7 | 2403,6 |  | 646,7 |  | 1620,6 |  | 29,2 | 67,4 |
| 2.4 | Приобретение комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента для подразделений противопожарной службы г. Пудожа Республики Карелия | 2015 | МЧС России | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 246,0 |  | 0 | - | 164 | - |
| 2.5 | Нанесение горизонтальной разметки холодным пластиком на автодорогах федерального значения | 2015-2016г. | ФКУ Упрдор "КОЛА" |  | 420,8 | 443,2 |  | 420,8 |  | 5458,6 | - | 100,0 | 1231,6 |
| 2.6 | Устройство тротуаров в г.Пудож на автодорогах федерального значения | 2015г. | ФКУ Упрдор "КОЛА" |  | 34577,0 |  |  | 5460,24 |  |  | - | 15,8 | - |
| 2.7 | Проектно-изыскательские работы. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-1 19 Вологда - Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км 405+200 - км 405+1900 н.п. Гакугса, км 417+1 100 - км 419+300 н.п. Нигижма, км 434+1400 - км 440+600 г. Пудож, км 473+400 - км 474+850 н.п. Авдеево, км 476+850 - км 476+950 н.п. Октябрьская, км 496+200 - км 498+100 н.п. Песчаное, Республика Карелия | 2015г. | ФКУ Упрдор "КОЛА" |  | 7879,0 |  |  | 5350,0 |  |  | - | 67,9 | - |
| 2.8 | Проектно-изыскательские работы.. Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге А-1 19 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 393+850 - км 636+466, Республика Карелия | 2015г. | ФКУ Упрдор "КОЛА" |  | 8089,0 |  |  | 7354,5 |  | 1442,0 | - | 90,9 | - |
| 2.9 | Содержание федеральной автодороги |  |  |  |  |  |  | 127270,4 |  | 131537,7 | - | - | - |
| 2.10 | Содержание искусственных сооружений на федеральной автодороге |  |  |  |  |  |  | 4258,0 |  | 4773,2 | - | - | - |
| 2.11 | Ремонт федеральной автодороги |  |  |  |  |  |  | 227877,6 |  | 176501,3 | - | - | - |
| 2.12 | Ремонт искусственных сооружений (трубы) на федеральной автодороге |  |  |  |  |  |  | 42183,6 |  |  | - | - | - |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 84639,2 | 65305 | 15071,1 | 61525,71 | 471391,5 |  | 417403,9 | 72,7 | 721,8 | 2769,6 |
| 3.1 | Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети г. Пудожа | 2014-2016г. (ежегодно) | Пудожское городское поселение | 30,0 | 50,0 | 50,0 |  | 31,6 |  | 22,0 | - | 63,2 | 44,0 |
| 3.2 | Оборудование пешеходных переходов Пудожского городского поселения современными техническими средствами, организация дорожного движения | 2014-2016 | Пудожское городское поселение | 80,0 | 160,0 | 160,0 |  | 166,4 |  | 0 | 208 | - | - |
| 3.3 | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками на автодорогах федерального значения | 2015г. | ФКУ Упрдор "КОЛА" |  | 1060,0 | 826,4 |  | 1060,0 |  | 826,4 | - | 100 | 100 |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 110 | 1270 | 1036,4 | 0 | 1258 |  | 848,4 | - | 99,1 | 81,9 |
|  | Всего по Программе |  |  | 84788,1 | 66614,5 | 16147,2 | 61526,97 | 472650,76 |  | 418254,1 | 72,6 | 709,5 | 2590,3 |

Начальник отдела по экономике                                                                           И.А.Жвирко