Республика Карелия

Совет Пудожского муниципального района

XX сессия II созыва

РЕШЕНИЕ № 196

От  28 мая  2012 года

«Об утверждении Программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Пудожском муниципальном районе
на 2010-2014 годы»

Во исполнение  Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».           Постановления Госкомитета РК по энергетике  и регулированию тарифов от 26.03.2010г. №14 «Об утверждении требований к программам по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности организаций, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов » Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на 2010-2014 годы» согласно Приложения №1.

- Рекомендовать главе администрации Пудожского муниципального района Данченко Л.В. определить ответственное лицо по контролю за выполнением мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на  2010-2014 годы».

- Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования) в газете «Пудожский вестник».

Исполняющая обязанности Главы Пудожского

Муниципального  района                                                          Л. В. Данченко

Приложение № 1

к Решению XX сессии II созыва

Совета Пудожского муниципального района

28 мая  2012 года    № 196

ПРОГРАММА
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пудожском муниципальном районе
на 2010-2014 годы»

г. Пудож

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пудожском муниципальном районе на 2010-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; # - Распоряжение Правительства от 01.12.09 Г. №1830 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и о повышении энергетической эффективности в РФ…» - Постановление ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 26.03.10 г. № 14 «Об утверждении требований к программам по повышению энергетической и экологической эффективности…» |
| Заказчики Программы | - Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов - Совет Пудожского муниципального района |
| Координатор Программы | - Администрация Пудожского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | - Администрация Пудожского муниципального района |
| Цели Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Пудожском муниципальном районе за счет снижения в 2010-2014 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: 1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; 2.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; 3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; 4.обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 5.организация ведения топливно-энергетических балансов; 6.нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | 1. Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); 2. Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 3. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы; 4. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования; 5.Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; 6.Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 2. Энергоэффективность в социальной сфере. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 79099.72тыс. рублей, из них средства: Местного бюджета: 17524,20 тыс. рублей – всего, в том числе: 2010 год – 1509.2 тыс. рублей 2011 год- 1424.00 тыс.рублей 2012 год – 5091.0 тыс. рублей; 2013 год – 8850.0 тыс.рублей 2014 год- 650.00 тыс. рублей Собственных средств предприятий: 51254.96 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 2803.49тыс. рублей, 2011 год – 4709.12 тыс. рублей. 2012 год – 36202.0тыс. рублей, 2013 год – 1556.35тыс. рублей; 2014 год- 5984.00 тыс. рублей Внебюджетных источников: 2174.96 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 1.5 тыс. рублей 2011 год – 353.0 тыс. рублей. 2012 год – 453.0 тыс. рублей, 2013 год – 708.73 тыс. рублей; 2014 год- 658.73 тыс. рублей Федерального бюджета: 8145.6 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 7615.20 тыс. рублей, 2013 год – 515.2 тыс. рублей; 2014 год- 15.2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: 1.1 энергетических паспортов; 1.2 топливно-энергетических балансов; 1.3 актов энергетических обследований; 1.4 установленных нормативов энергоресурсо- потребления, 1.5сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов по сравнению с 2007 годом (базовым годом); 1.6 полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; 1.7 создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пудожского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов твердого топлива (угля) в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности.

В результате до 2012 года стоимость основных для Пудожского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Пудожского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2014 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов вырастут по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
 от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

5. В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме.

При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет  к 2012 году по сравнению со средними показателями за 2007 год.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Пудожском муниципальном районе

за счет снижения в 2011 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций 
на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принять программы  по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- создать муниципальную нормативную базу и методическое обеспечение энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Запрет на  применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями) во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2011 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 10 процентов по сравнению с 2007 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов 
на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию 
с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы  направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация Пудожского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию Пудожского муниципального района

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Сессии Пудожского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

1.     Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

В состав организаций коммунального комплекса Пудожского муниципального района входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Основной проблемой для организации коммунального комплекса в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций коммунального комплекса за счет экономии за период реализации Программы, увеличения доли современных возобновляемых и нетрадиционных ресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию современных возобновляемых топливных ресурсов (дрова, торф в пиллетах, брикетах и т.п.) и нетрадиционных (тепло Земли, ветер и т.п.) энергетических ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- в отношениях с организациями коммунального комплекса:

принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30  декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета, налоговых льгот и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Координация деятельности организаций коммунального комплекса Пудожского района, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определяемом Администрацией района.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы в организациях коммунального комплекса представляется исполнителями подпрограммы в Администрацию района ежеквартально.

Проверка целевого использования средств  бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Основные мероприятия подпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

| Наименование мероприятия по энергосбережению п/п | Затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 г. |  | 2011г. |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Партнер» - Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению, обучение и аттестация ответственных лиц | 140.0 | 20.0 | 30.0 |  |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | Собственные денежные средства | 2010-2014г.г. |  | Директор ООО «Партнер» Е.Н. Рухлевич |
| 2.1 Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Красноборск плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение и монтаж котла «Нева» КР-0.4 | 470.0 | 470.0 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | 2010-2014г.г. |  | Руководитель МУП ЖКХ «Красноборск плюс» |
| - замена устаревших насосов на новые с большим КПД | 80.0 | 40.0 |  |  |  |  |  | 40.0 | Собственные денежные средства |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Авдеево- сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установка дополнительного провода на уличном освещении п. Рагнукса и перевод его на автоматический режим работы | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | 2010-2014 г.г. |  | Руководитель МУП ЖКХ «Авдеево- сервис» |
| - демонтаж котла КВ-Р-0.4Д 2006г.из котельной с меньшей подключенной нагрузкой (ценральная в п.Онежский) и установка его в котельной д. Авдеево | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - установка двухставочного прибора учета электрической энергии в котельной д. Авдеево | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - устранение потерь теплоносителя в трубах | 50.0 |  | 50.0 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - утепление зданий бюджетных учреждений | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| ООО «Теплосистемы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - замена сетевых насосов ГВС К 90/35 и К 80-50-200 на насосы К 90/35А котельная №1 | 70.43 | 70.43 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства | 2010-2014 г.г. |  | Руководитель ООО «ПТС» |
| - замена насосов МК ГВС К65-50-125 на насосы К 20/18 котельной №10 | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена дымососа ДН10 №1-5 на дымососы ДН9 котельной №10 | 292.83 | 292.83 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена дымососа ДН 10 №2 на дымосос ДН8 котельной №7 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов отопления К 90/55 на насосы К 90/35А котельной №12 | 199.26 |  | 199.26 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов ГВС К 80-50-200 на насосы К90/35А котельной№13 | 165.42 |  | 165.42 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов отопления К 80-50-200 на насосы К 90/80-65-160 котельной № 19 | - 199.26 |  | 199.26 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена дымососа ДН10 №1 на дымосос ДН8 в котельной №7 | 64.42 |  | 64.42 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС и отопления котельных №1№8 от ТК8 до ул. Садовая 23 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельной №10 от ТК1до ул. Пионерская 25 | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |  | Собсвенные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС котельной №1от ТК8 до ТК 23 | 36.2 | 36.2 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС №12 от ТК3до ТК4 и общежития | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельной №12 от ТК 3до ПУ №22 | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС и отопления котельной №7 от котельной до ТК1 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления котельной №7 от ТК1 до ТК4 | 19.1 |  | 19.1 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отоления №7 от Ленина52 до Ленина 48а (СЭС) | 7.93 |  | 7.93 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления котельной №8 от ТК6 до Пионерской д.8 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления котельной №8 от ТК6 до Пионерской д.10 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| 2.2 Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплотрасса отопления котельных №10 от ТК5 до ТК6 | 4.11 |  | 4.11 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС котельной №12 от котельной до ТК 1 | 23.66 |  | 23.66 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельной №12 от ТК 17 до котельной №5 | 26.7 |  | 26.7 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельной №10 от ТК5 до Д/О №45 | 21.61 |  | 21.61 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС котельной №13от ТК1 до ТК4 | 40.31 |  |  |  |  | 40.31 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельной №13от ТК7 до ТК8 | 95.81 |  |  |  |  | 95.81 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №16 от котельной до ТК8 | 86.41 |  |  |  |  | 86.41 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №16 от ТК7 до Строителей1 | 5.38 |  |  |  |  | 5.38 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №16 от ТК 8 до Строителей2 | 5.38 |  |  |  |  | 5.38 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №16 от ТК10 до Строителей 4 | 4.11 |  |  |  |  | 4.11 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов ГВС К 90/35 и К80-50-200 на насосы К90/35А котельная №1 (2 шт.) | 70.43 | 70.43 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена дымососа ДН10№2на дымосос ДН8 котельной №7 (1шт) | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена дымососа ДН10 №1-5 на дымососы ДН9 котельной №10 (5 шт) | 292.83 | 292.83 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена насосов МК ГВС К 65-50-125 на насосы К 20/18 котельной №10 (2шт) | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов отопления К 90/55 на насосы К90/35А котельной №12 (3 шт) | 199.26 | 199.26 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов ГВС 80-50-200 на насосы К90/35А котельной №13 | 165.42 | 165.42 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов отопления К 100-65-200 на насосы К 160/30А котельной №13 (3 шт) | 199.26 | 199.26- |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена сетевых насосов отопления К 80-50-200 на насосы К 80-65-160 котельной №19 (2 шт) | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса ГВС и котельных №1.№8 от ТК8 до ул. Садовая 23(76 п.м. в 2 тр.) | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №10 от котельной до ТК1(76 п.м. в 2 тр.) | 22.93 | 22.93 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №10 от ТК1 до ул. Пионерская 25 (148 м.п. в 2 т.р.) | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №12 от ТК3 до ТК4 и общежития (166м.п. в 2 тр.) | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №12 от КТ3 до ПУ-22 (64 п.м. в2 тр.) | 18.08 | 18.08 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - теплотрасса отопления и ГВС котельных №16 от ТК8 до ТК9 (132 п.м. в 2 тр.) | 64.38 | 64.38 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| ООО «Техстройком» г. Пудож (водозаборные сооружения, сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2014г.г. |  | РуководительООО «Техностройком» |
| - оборудование насосной станции частотными преобразователями | 1500.0 |  |  |  |  | 1500.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - установка приборов учета тепловой энергии котельной | 900.0 |  |  |  |  | 900.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена водопроводных сетей 4 км. | 6000.0 |  |  |  |  | 6000.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена водопроводных сетей 4 км. | 6600.0 |  |  |  |  | 6600.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена водопроводных сетей 4 км. | 7300.0 |  |  |  |  | 7300.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена водопроводных сетей 4 км. | 8000.0 |  |  |  |  | 8000.0 |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| ООО «Партнер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2-14 г.г. |  | Руководитель ООО «Парнер» |
| - модернизация и кап. Ремонт котлов в котельных п. Кубово, п. Водла | 50.0 | 8.0 | 8.0 |  |  | 8.0 | 12.0 | 14.0 | Собственные средства |  |  |  |
| - замена насосов на новые с большей мощностью и КПД (п.Водла) | 160.0 |  | 40.0 |  |  | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Собственные средства |  |  |  |
| - замена тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (п. Кубово, п.Водла) | 100.0 |  | 20.0 |  |  | 20.0 | 30.0 | 30.0 | Собственные средства |  |  |  |
| - замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Анализ ситуации и обеспечение оптимального сочетания централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Ника» |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные и собственные средства | 2010-2014 г.г. | Руководитель ООО «Ника» |  |
| - установка приборов учета тепловой энергии и котельной школы | 150.0 |  |  |  |  |  | 150.0 |  | собственные средства |  |  |  |
| - установка приборов учета и тепловой энергии котельной центральной | 150.0 |  |  |  |  |  |  | 150.0 | Бюджетные средства |  |  |  |
| - установка приборов учета тепловой энергии детского сада | 150.0 |  | 150.0 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - замена устаревших насосов на новые с большим КПД центральной котельной | 60.0 |  | 60.0 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - освидетельствование котельных | 500.0 |  |  |  |  |  |  | 500.0 | Бюджетные средства |  |  |  |
| - замена электросчетчика с освидетельствованием | 20.0 |  | 20.0 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные и собственные средства | 2010-2014 г.г. | Руководитель ООО «Теплоснаб» |  |
| - замена устаревших насосов на новые с большим КПД | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - замена ламп накаливания на энергосберегающие | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| ООО «Водла» |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные и внебюджетные средства | 2010-2012 г.г. | Руководитель ООО «Водла» |  |
| - составление сметной документации | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - строительство водозабора | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - расчет диаметров трубопровода тепловой сети | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - приобретение и монтаж резервного котла | 295.0 |  | 295.0 |  |  |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - приобретение и монтаж резервного котла | 125.0 |  | 125.0 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  |
| - капитальный ремонт теплотрасс | 2078.7 | 200.0 | 150.0 |  | 864.35 |  | 864.35 |  | Собственные средства |  |  |  |
| -ремонт квартальной котельной пер. Северный | 6530.0 | 130.0 | 3200.0 |  | 3200.0 |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - замена изоляции трубопроводов теплотрасс | 1170.5 | 120.0 | 60.0 |  | 330.0 |  | 330.0 | 330.0 | Собственные средства |  |  |  |
| - монтаж модульной котельной | 5500.0 |  |  |  |  |  |  | 5500.0 | Собственные средства |  |  |  |
| - монтаж пожарной сигнализации | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| - установка приборов учета тепловой энергии | 1000.0 |  |  |  | 1000.0 |  |  |  | Собственные средства |  |  |  |
| Пудожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| - замена ветхих тепловых сетей (5.4 км.) | 45.60 |  |  |  | 15.20 |  | 15.20 | 15.20 | Федеральный бюджет |  |  |  |
| - оборудование источников теплоснабжения автономными источниками резервного энергосбережения | 500.0 |  |  |  | 500.0 |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| - оборудование источников водоснабжения автономными источниками резервного энергосбережения | 500.0 |  |  |  |  |  | 500.0 |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Итого: | 53732.21 | 3312.99 | 5053.52 |  | 36744.95 |  | 1971,55 | 6649.20 |  |  |  |  |

2. Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере»

В социальной сфере Пудожского муниципального района действует 43 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальных учреждений.

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов муниципального  управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется администрацией  Пудожского муниципального района.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы в организациях районной бюджетной сферы представляется исполнителями подпрограммы в Администрацию района ежеквартально.

Проверка целевого использования средств  бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере »

| Наименование мероприятия по энергосбережению п/п | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке) | Срок исполнения | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий по МУЗ Пудожская ЦРБ: |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | 2010-2014 г.г. | Директора бюджетных учреждений |
| - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 45.00 | 12.00 | 33.00 |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| - замена и установка оконных блоков | 947 | 577.0 | 370.0 |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| - замена металлоасбестовых обогревателей на электрические | 776.0 | 404.0 | 372.0 |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| Учреждения культуры:г.Пудож п. Подпорожье, п. Колово, |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - перевод отопления здания МУК «Подпорожский Дом культуры» на твердое топливо | 317.46 |  |  |  | 158.73 | 158.73 | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии | 150.0 |  |  |  | 150.0 |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 100.0 |  | 50.0 | 50.0 |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - установка прибора учета электроэнергии | 4.5 | 1.5 |  | 3.0 |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - установка энергосберегающих ламп | 3.0 |  | 3.0 |  |  |  | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| - замена оконных блоков | 1500.0 |  | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| Проведение энергоаудита | 100.0 |  |  |  |  | 100.0 | Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской деятельности) |  |  |
| Муниципальные учреждения : общеобразовательные, дошкольные, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 166.0 |  |  | 166.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 255.0 |  | 255.0 |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| - установка счетчиков воды (водомеров) холодное водоснабжение | 1100.0 |  |  | 550.0 | 550.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - установка счетчиков воды на горячее водоснабжение | 800.0 |  |  | 400.0 | 400.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - проведение энергоаудита | 3400.0 |  |  |  | 3400.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии | 7000.0 |  |  | 3500.0 | 3500.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - замена и установка оконных блоков | 7100.0 |  |  | 7100.0 |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| МКУК «Пудожская централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 12.0 |  | 9.0 | 3.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка прибора учета тепловой энергии | 200.0 |  |  | 200.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -замена оконных блоков | 500.0 |  |  |  | 500.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - проведение энергоаудита | 200.0 |  |  |  | 200.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| - установка счетчиков воды (водомеров) холодное водоснабжение | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| МБУ «Пудожский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -установка счетчиков воды (водомеров) холодное водоснабжение | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| -установка прибора учета тепловой энергии | 100.0 |  |  | 100.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| - проведение энергоаудита | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| МУ Социальный приют для детей и подростков «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| - установка счетчиков воды(водомеров) холодное водоснабжение | 2.25 |  |  | 2.25 |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| -установка прибора учета тепловой энергии | 60.0 |  |  | 60.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| МУ «ЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| -установка счетчиков (водомеров)холодное водоснабжение | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| -установка оконных блоков | 34.6 |  | 34.6 |  |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| - установка прибора учета тепловой энергии | 70.0 |  |  | 70.0 |  |  | Собственные денежные средства |  |  |
| -проведение энергоаудита | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  | Собственные денежные средства |  |  |
| Здание администрации Пудожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка счетчиков (водомеров)холодное водоснабжение | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -проведение энергоаудита | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| КБО |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка прибора учета электроэнергии | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -установка счетчиков (водомеров) холодное водоснабжение | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  | Бюджетные средства |  |  |
| -проведение энергоаудита | 100.0 |  |  |  | 100.0 |  | Бюджетные средства |  |  |
| ВСЕГО | 25367.51 | 1000. 20 | 1432. 60 | 12616.25 | 9658. 73 | 658.73 | Бюджетные средства |  |  |